Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumos Nr. 284 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I.Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. Pamatojums | Noteikumu projekts sagatavots, pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu. |
| 2. Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Kopējais 3.4.4.1. aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (turpmāk - 3.4.4.1. aktivitāte) pieejamais publiskais finansējums ir EUR 89 299 362 – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums EUR 77 916 387 un virssaistību finansējums EUR 11 382 975 apmērā. 2014. gada 7. aprīlī kopējais rezervētā publiskā finansējuma apmērs bija EUR 81 141 980,14. Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumu Nr. 284 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 284) 26. punkts nosaka, ka projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas divu gadu laikā pēc tam, kad ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (turpmāk - LIAA) noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) regulāri saņem informāciju no projektu pilnvarotajām personām, par apgrūtinātu komercbanku finansējuma pieejamību 3.4.4.1. aktivitātes projektu īstenošanai, kas būtiski kavē projektu īstenošanas termiņus. Lai saņemtu aizdevumu renovācijai, projektu īstenotājiem komercbankā ir jāiesniedz virkne dokumentu, kurus nepieprasa LIAA, piemēram: - dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, kurā 70% - 90% dzīvokļu īpašnieku (LIAA prasība - vismaz 51%) ir piekrituši ēkas renovācijai, aizdevuma līguma noslēgšanai un aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājuma apmēram; - izziņa, ka 80% - 90% dzīvokļu īpašnieku nav parādu par komunālajiem pakalpojumiem; atsevišķos gadījumos nepieciešami cesijas līgumi. Šīs darbības projektu iesniedzējiem ir laikietilpīgas, īpaši gadījumos, ja ir grūtības izpildīt komercbanku nosacījumus, piemēram, par minimālo parādu apjomu par komunālajiem pakalpojumiem. Šādā gadījumā iedzīvotājiem jāveic papildus pasākumi, lai vienotos par parādu samazināšanas kārtību un atkārtoti veiktu pārrunas ar komercbanku. Ja kāda komercbanka atsaka aizdevumu, tad procedūra ir jāuzsāk no jauna citā komercbankā. Ņemot vērā šos apstākļus, aizdevuma saņemšanai bieži nepieciešams laiks līdz pat vienam gadam un projektu pilnvarotajām personām ir apgrūtināti nodrošināt visu projektā paredzēto aktivitāšu pabeigšanu divu gadu laikā. Līdz ar to objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešama iespēja pagarināt projektu īstenošanas termiņu virs aktivitātē noteiktā divu gadu perioda, ja projekta īstenošana ir kavēta no iesniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Vienlaikus norādām, ka pirms projekta termiņa pagarinājuma apstiprināšanas LIAA izvērtēs, vai savlaicīgi ir veiktas darbības un pieliktas maksimālas pūles finansējuma piesaistei – norit sarunas ar komercbanku, kā arī vai pašlaik nav nenovēršamu šķēršļu aizdevuma saņemšanai (piemēram, īpašnieku parādi augstāki par 20% vai mazāk kā 70% iedzīvotāju lēmums par kredīta piesaisti u.c.). Papildus norādām, ka nelielam projektu skaitam ir nepieciešama vēl viena būvniecības sezona, jo, piemēram, būvkomersanta darbības dēļ ir pabeigta tikai daļa no plānotajiem renovācijas pasākumiem. EM apliecina, ka LIAA izvērtēs katru konkrēto projekta iesnieguma īstenošanas termiņa pagarinājuma gadījumu, ievērojot vienotus kritērijus un minēto izvērtējumu attiecīgi dokumentējot. Norādām, ka tiesiskais pamats augstāk minētajos gadījumos akceptēt projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu ir Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.419) 25.2 10. apakšpunkts, proti, sadarbības iestādei ir tiesības pagarināt līgumā paredzēto projekta īstenošanas termiņu, ja finansējuma saņēmēja spēju īstenot projektu līguma noteiktajā termiņā ir ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. EM norāda, ka Finanšu ministrija (turpmāk - FM), virzot grozījumus minētajos MK noteikumos tiem pievienotajā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādīja, ka Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr.885 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu”” (grozījumi MK noteikumos Nr.419) izstrādes mērķis ir risināt tos gadījumus, kad ārēju apstākļu ietekmē ES fonda finansējuma saņēmējs nevar pabeigt ES fonda projekta īstenošanu sākotnējā termiņā. Tas ir, FM, minētos grozījumus MK noteikumos Nr.419 izstrādāja un virzīja apstiprināšanai MK, jo konstatēja, ka, lai arī tiesiskā noteiktība prasa, lai līgums vai vienošanās, kas noslēgta par ES projekta īstenošanu tiktu veikta noteiktā termiņā, tomēr praksē konstatētās problēmas norāda, ka ne vienmēr šāda situācija ir objektīvi atkarīga no konkrētā finansējuma saņēmēja, turklāt, nerisinot šo situāciju praksē tiek apdraudēta ES fondu finansējuma apguve, rodas neatbilstoši veiktie izdevumi un sākotnēji noteiktie rādītāji var netikt sasniegti. Kā FM norāda grozījumu MK noteikumos Nr.419 anotācijā – projekta īstenošanas termiņa pagarināšana būtu pieļaujama, ja rodas sevišķi apstākļi, kas būtiski apgrūtina projekta ietvaros noteikto saistību izpildi, tai skaitā nepārvaramas varas gadījumi. MK noteikumi Nr.419 nenosaka precīzu un visaptverošu šī gadījuma raksturojumu, bet gan anotācijas ietveros min vairākus piemērus, vienlaikus norādot, ka jebkurā gadījumā katra šāda gadījuma pamatā ir atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes rūpīgi dokumentēts un izsekojams izvērtējums, ņemot vērā, ka grozījumu MK noteikumos Nr.419 pamatmērķis bija nevis absolūta un nepapildināma gadījumu uzskaitījuma radīšana, bet gan tāda regulējuma izstrāde, kas ļautu novērst jau iepriekš minēto praksē sastopamo problēmu – ārēju apstākļu ietekmē radušos situāciju, kad finansējuma saņēmējs nevar pabeigt ES fonda projekta īstenošanu sākotneji noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā finansējuma saņēmēju darbību ietekmē privātā sektora darbība, kuru neparedzēja un nevar ietekmēt ne EM, ne finansējuma saņēmēji. Norādām, ka praksē finansējuma saņēmēji arī konsultējās ar komercbankām par to prasībām aizdevuma izsniegšanai. Vienlaikus uzsveram, ka komercbankām nav pienākums nodrošināt vienotu pieeju, pieņemot lēmumu par aizdevuma piešķiršanu ēkas renovācijai. Katra komercbanka izvirza individuālus nosacījums un tai ir tiesības tos mainīt tik bieži, cik tā uzskata par vajadzīgu. Ņemot vērā, ka komercbankas aizdevumu izsniedz tikai pēc līguma noslēgšanas ar LIAA, no konsultācijām līdz reālam komercbankas lēmumam var paiet vairāki mēneši, kuru laikā nereti ir mainījušies sākotnēji izvēlētās komercbankas nosacījumi. Šajā gadījumā finansējuma saņēmējiem ir jāspēj izpildīt šos jaunos nosacījumus vai jāuzsāk pārrunas ar citu komercbanku. Papildus EM ierosina atcelt 3.4.4.1. aktivitātei piemēroto Ministru kabineta 2012. gada 8. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 25 26. §) „Informatīvais ziņojums „Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. - 2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs”” (turpmāk – MK protokollēmums) 6. punktā noteikto, ka, ja aktivitātei ir piešķirts virssaistību finansējums, sadarbības iestādei ir jālauž līgums par projekta īstenošanu, ja sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža nav uzsākta izdevumu veikšana projekta ietvaros. Šāda prasība iestrādāta MK noteikumu Nr. 284 66.punktā, kuru ierosinām svītrot šādu apsvērumu dēļ. Pirmkārt, daudzos gadījumos pirmās izmaksas projekta ietvaros ir būvniecības izmaksas, jo tehniskās dokumentācijas izmaksas nav ieļautas projektā. Šādu pieeju ir veicinājuši galvenokārt divi apsvērumi: 1. pēdējos gados pieaugošās būvniecības izmaksas, salīdzinot ar MK noteikumos Nr. 284 noteikto izmaksu ierobežojumu – attiecināmās izmaksas var būt līdz EUR 100 uz vienu ēkas kopējās platības kvadrātmetru; 2. vairākas pašvaldības piešķir finansējumu no saviem līdzekļiem tehniskās dokumentācijas sagatavošanai. Otrkārt, projekti, uz kuriem attiecas MK protokollēmumā noteiktie ierobežojumi, tika iesniegti izvērtēšanai LIAA no 2013. gada 1. – 31. jūlijam un lēmumi par projekta apstiprināšanu tika pieņemti 2013. gada 27. septembrī. Līgumi par projektu īstenošanu tika noslēgti laika periodā no 2013. gada 14. oktobra līdz 2014. gada 5. februārim. Norādām, ka daļai no šiem projektiem seši mēneši no līguma noslēgšanas brīža aprit pirms 2014. gada būvniecības sezonas sākuma vai tās sākumā. Līdz ar to, pat sakārtojot visu nepieciešamo dokumentāciju, būvniecības izmaksas var nebūt radušās sezonalitātes dēļ. Treškārt, projektu iepirkumu dokumentācijas izvērtēšana var aizņemt pat līdz astoņiem mēnešiem, kas aizkavē būvniecības darbu sākšanu. Kā arī atbilstoši iepriekš minētajam pašlaik projektu īstenotājiem ir apgrūtināta komercbanku finansējuma pieejamība, tādejādi kavējot savlaicīgu projektu īstenošanu. Ceturtkārt, informējam, ka 2014. gada 7. aprīlī 3.4.4.1. aktivitātē kopējais brīvais ERAF finansējums bija EUR 8 157 381,86. No augstāk minētā secināms, ka nav pamata uzskatīt, ka virssaistību finansējums pilnā apmērā (EUR 11 382 975) līdz 2015. gada vidum netiks dzēsts, ja jau pašlaik 72% (EUR 8 157 381,86) no šī finansējuma var uzskatīt par novirzītu virssaistību dzēšanai. EM uzskata, ka nav pamatoti piemērot formālus nosacījumus un projektu īstenotājus ierobežojošus šķēršļus virssaistību finansējumam EUR 3 225 593,14 apmērā, kura dzēšanai nav riska. Papildus informējam, ka 2014.gada 19.februārī Koalīcijas partneru darba grupas „Par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem” (turpmāk – Darba grupa) sēdē tika saskaņoti EM priekšlikumi par ES fondu projektu īstenošanas nosacījumu atvieglošanu 3.4.4.1. aktivitātē. Šie priekšlikumi ir atbalstīti arī 2014. gada 11. marta Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.19 38. §). Ņemot vērā EM ierosinājumu pieļaut pagarināt projektu īstenošanas termiņu vairāk kā par diviem gadiem, nepieciešams arī noteikt, ka projekta noslēguma pārskats ir iesniedzams līdz 2015. gada 15.oktobrim nevis 2015.gada 1.jūlijam. Norādām, ka 3.4.4.1. aktivitātes ietvaros īstenotos projektus būtiski ietekmē būvniecības sezona, tāpēc nepieciešams nodrošināt, ka renovācijas projekti var tikt īstenoti pilnu 2015. gada būvniecības sezonu. Papildus informējam, ka ņemot vērā, ka jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.284 vairs netiks organizētas un darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” paredzētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma pārdale neskar šos MK noteikumus, tajos netiek paredzēta finansējuma konvertācija euro. Ministru kabineta noteikumu projekts paredz: noteikt, ka LIAA ir tiesības lemt par MK noteikumos Nr. 284 noteiktā divu gadu projektu īstenošanas termiņa pagarināšanu; svītrot MK noteikumu 66. punktu; noteikt, ka projekta noslēguma pārskatu LIAA var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.oktobrim. |
| 3. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Ekonomikas ministrija |
| 4. Cita informācija | Nav |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |
| --- |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

| VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes |
| --- |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | MK noteikumu projekts un tā anotācija tiek ievietota Ekonomikas ministrijas mājas lapā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Ekonomikas ministrija ir regulāri sazinājusies ar projektu pilnvarotajām personām, kuras informējušas par problēmām saistībā ar komercbanku finansējuma piesaistīšanu un iemesliem, kāpēc divu gadu projektu īstenošanas termiņu atsevišķos gadījumos ir nepieciešams pagarināt. Papildus, lai pārrunātu iespējas pagarināt projektu iesniegumu īstenošanas termiņus, Ekonomikas ministrija arī ir tikusies ar LIAA, vienojoties par iespējamajiem grozījumiem 3.4.4.1. aktivitāti regulējošajos MK noteikumos. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Ekonomikas ministrija ir ierosinājusi veikt grozījumus MK noteikumos Nr. 284. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Noteikumu projekta izpildē ir iesaistīta LIAA. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Noteikumu projekta izpildi nodrošinās LIAA darbības ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas III., IV., V. sadaļas - projekts šīs jomas neskar.

Ekonomikas ministrs 	V.Dombrovskis

Vīza: Valsts sekretārs	M.Lazdovskis

27.05.2014 10:07

1739

A.Lagzdiņa

Anda.Lagzdina@em.gov.lv, 67013161

# Footnotes

Atbilstoši 2013.gada 24.septembra Ministru kabineta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.50 120.§) apstiprinātajām finansējuma pārdalēm.