Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti „Stacionārās veselības aprūpes attīstība””” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti „Stacionārās veselības aprūpes attīstība””” (turpmāk – noteikumu projekts) ir izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Eiropas Savienība fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes “Stacionārās veselības aprūpes attīstība” (turpmāk – 3.1.5.3.1.apakšaktivitāte) ietvaros no 01.10.2011 līdz 24.11.2015 VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – BKUS) īstenoja projektu Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC009 „VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” (turpmāk – projekts). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 14 057 539.66 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējums 11 837 854.15 EUR. Viena no projekta aktivitātēm ir 24.korpusa (hematoonkoloģijas nodaļas) 1.kārtas rekonstrukcijas darbi, kas ir viena no trim 24.korpusa rekonstrukcijas kārtām. 24.korpusa rekonstrukcijas 1.kārtas un 2.kārtas rekonstrukcijas darbu aktuālais progress un finansēšanas avoti: 1.kārta: 1.stāva iekštelpu rekonstrukcija un tehniskā un inženierkomunikāciju nodrošinājuma izveide un pilnveide. Finansējums: 1 476 921,61 euro, tai skaitā ERAF finansējums 1 192 524,43 euro, slimnīcas pašu finansējums 223 607,18 euro un Nacionālā veselības dienesta papildus piešķirtais finansējums 60 790,00 euro; Progress: darbi pabeigti un līgumdarbu nodošanas-pieņemšanas akts starp pasūtītāju un būvnieku par darbu pabeigšanu parakstīts 23.11.2015. Sadarbības iestādē Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) ir iesniegts 15.12.2015 galīgais objekta nodošanas-pieņemšanas akts (atbilstoši būvdarba līguma nosacījumiem), kurā minēts, ka pasūtītājs nevar nodot 1.kārtas pabeigtos darbus ekspluatācijā, kamēr nav pabeigta 24.korpusa rekonstrukcijas 2. kārta. 2.kārta: rekonstrukcijas darbi 24.korpusa 2.stāvā un fasādes darbi. Finansējums: kopējās izmaksas – 1 260 930,16, slimnīcas finansējums 556 930,16 euro, saziedotie līdzekļi 704 000,00 euro. Progress: līgums ar būvnieku tika noslēgts 10.06.2015, sākotnēji plānojot darbus pabeigt līdz 25.01.2016. Sakarā ar to, ka 24.korpusa 2.kārtas rekonstrukcijas tehniskajā projektā tika veiktas būtiskas izmaiņas - ventilācijas sistēmas risinājumos mainīta iekārtas marka un cauruļvadu maģistrāļu novietojums, lifta šahtas konstruktīvajos risinājumos sakarā ar nepareizu šahtas izvietojumu, kā arī veiktas izmaiņas autoruzraudzības kārtībā, nebija iespējams savlaicīgi pabeigt būvdarbus un tika pagarināts līguma izpildes termiņš iekšējiem rekonstrukcijas darbiem līdz 2016.g. 20.martam, un fasādes darbiem - līdz 2016.g.1.maijam. Balstoties uz iepriekšēju pieredzi līdzīgos objektos optimālais termiņš, kas nepieciešams, lai būvobjektu nodotu ekspluatācijā ir ~ 3 mēneši. Proti pēc būvdarbu pabeigšanas ir jāpasūta jauna inventarizācijas lieta, ko Valsts zemes dienests izgatavo 30 dienu laikā. Pēc tam nepieciešams saņemt pozitīvu atzinums no Veselības inspekcijas, VUGD un Rīgas ūdens, kas notiek 10 darba dienu laikā, pie nosacījuma, ja viss ir kārtībā, pēc pieredzes vienmēr nepieciešami precizējumi. Seko iesniegums par nodošanu ekspluatācijā Būvvaldē. Būvvaldei uz objektu pieņemšanu jāierodas 10 darba dienu laikā. Prakse rāda, ka reāli šis termiņš bieži vien tiek pagarināts līdz mēnesim vai vairāk. Saskaņā ar vadošās iestādes 2015.gada 10.janvāra vadlīnijām Nr.10.1 “Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.–2013.gada plānošanas periodā” un saskaņā ar vadošās iestādes 2015.gada 22.jūlija skaidrojumu par “VI vadlīniju attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2007.–2013.gada plānošanas periodā” 43.punktu (turpmāk – skaidrojums) projekta pilnīga mērķa sasniegšana jeb funkcionalitāte jānodrošina līdz 2016.gada 30.jūnijam un ārkārtas gadījumos ne vēlāk kā līdz 2016.gada 20.septembrim. Ņemot vērā sniegto informāciju, BKUS projekta funkcionalitātes sasniegšanai nepieciešams termiņš ir skaidrojumā noteiktais - 2016.gada 20.septembris. Atbilstoši skaidrojuma 6., 7. un 8.punktiem ar šo noteikumu projektu tiek veikti MK noteikumu Nr.44 grozījumi, attiecīgi jāveic grozījumi līgumā vai vienošanās par attiecīga projekta īstenošanu. Ja finansējuma saņēmējs veic projekta pabeigšanu par saviem līdzekļiem pēc 2015.gada 31.decembra, finansējuma saņēmējam ir jāturpina atskaitīties sadarbības iestādei pēc iepriekšējās prakses, iesniedzot progresa pārskatus un finanšu atskaites par projektā veiktajiem izdevumiem (apmaksātiem rēķiniem), lai var izsekot projekta īstenošanas progresam un mērķa sasniegšanai. Specifiskus nosacījumus atrunā līgumā vai vienošanās par attiecīga projekta īstenošanu, t.sk. nosakot konkrētu pēcuzraudzības periodu. Kā arī līdz 2016.gada 31.martam sadarbības iestāde apstiprina un iesniedz apmaksai (ja attiecināms) Maksājumu iestādei maksājumu pieprasījumu par izdevumiem, ko šāda projekta ietvaros finansējuma saņēmējs ir veicis līdz 2015.gada 31.decembrim, neieturot noslēguma maksājumu līdz projekta pilnai pabeigšanai un mērķu sasniegšanai, ar šo noteikumu projektu tas ir paredzēts MK noteikumos Nr.44 un līgumā vai vienošanās par attiecīga projekta īstenošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, noteikumu projekts paredz šādus grozījumus: papildināt noteikumus ar jaunu 28.1punktu, kas nosaka, ka projektiem, kuru funkcionalitāte nav sasniegta termiņā, kas noteikts Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 56. panta 1.punktā, jeb līdz 2015.gada 31.decembrim, funkcionalitāti jāsasniedz līdz 2016.gada 20.septembrim; papildināt noteikumus ar jaunu 28.2punktu, kas atļauj CFLA veikt gala atmaksu par nefunkcionējošiem projektiem; papildināt noteikumus ar jaunu 10.11.2 apakšpunktu, kas nosaka pienākumu CFLA kontrolēt nefunkcionējošā projekta funkcionalitātes sasniegšanu līdz 2016.gada 20.septembrim. Noteikumu projektā ierosināties grozījumi attiecināmi tikai uz BKUS īstenojamo projektu. Sadarbības iestāde CFLA 2015.gada 23.-24.septembrī veica projekta pārbaudi projekta īstenošanas vietā. Lai gūtu pārliecību par projekta pabeigšanu, projektam arī turpmāk tiks nodrošināta uzraudzība, līdz 2016.gada 20.septembrim tiks veikta projekta pārbaude projekta īstenošanas vietā, lai izvērtētu pilnīgu projekta mērķa sasniegšanu jeb funkcionalitāti. Projekts faktiski ir pabeigts, 2.kārtas būvdarbus plānots pabeigt līdz 2016.g.1.maijam, ņemot vērā termiņu, kāds nepieciešams, lai līdzīgu objektu nodotu ekspluatācijā, projekta funkcionalitāte varētu tikt sasniegta līdz 2016.gada 20.septembrim. Veselības ministrija papildus CFLA paredzētajai uzraudzībai un kontrolei, sniedz atbalstu BKUS un projekta funkcionalitātes sasniegšana noteiktajā termiņā. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Projekta izstrādē tika iesaistīti atbildīgā iestāde – Veselības ministrija, CFLA un BKUS. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |
| --- |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | BKUS |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Noteikumu projektā noteiktās izmaiņas neietekmēs administratīvo slogu un nepalielinās izmaksas, jo plānotās darbības tiks nodrošinātas 2007.-2013.gada plānošanas perioda uzraudzības ietvaros, kas tiek finansēta no tehniskās palīdzības projektiem. Administratīvais slogs nepalielināsies arī finansējuma saņēmējam – BKUS. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar |
| 4. | Cita informācija | Nav |

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| --- |
| Rādītāji | 2016. gads | Turpmākie trīs gadi (euro) |
|  |  | 2017. gads | 2018. gads | 2019. gads |
|  | Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2016. gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2016. gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2016. gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 9 588 442 | 0 | -9 588 442 | -9 588 442 | -9 588 442 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 9 588 442 | 0 | -9 588 442 | -9 588 442 | -9 588 442 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 9 812 380 | 0 | -9 812 380 | -9 812 380 | -9 812 380 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 9 812 380 | 0 | -9 812 380 | -9 812 380 | -9 812 380 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 223 938 | 0 | -223 938 | -223 938 | -223 938 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 223 938 | 0 | -223 938 | -223 938 | -223 938 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | -223 938 | -223 938 | -223 938 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  | 0 | -223 938 | -223 938 | -223 938 |
| 5.2. speciālais budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Noteikumu projekts neparedz ieņēmumu vai izdevumu samazinājumu/palielinājumu. Noteikumu projekts tiks īstenots, nemainot attiecīgā budžeta programmās/apakšprogrammās finansējuma sadalījumu pa ieņēmumu, izdevumu vai finansēšanas klasifikācijas kodiem. Ņemot vērā, ka ES fondu Sadarbības iestādes funkcijas pilda Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, valsts budžeta finansējumu avansiem un atmaksām ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas īsteno 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes projektus, plāno Finanšu ministrijas budžeta programmas 62.00.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammā 62.06.00 „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)”. Budžeta ieņēmumi ir ERAF daļa un budžeta izdevumi ir kopējie nepieciešamie ERAF un valsts budžeta līdzekļi attiecīgajā gadā. Atbilstoši darbības programmas papildinājumā „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvertajam finanšu plānam 3.1.5.3.1.apakšaktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 202 064 828 EUR, tai skaitā ERAF finansējuma apmērs ir 171 114 813 EUR un valsts budžets 15 225 184 EUR, pārējo 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes līdzfinansējumu veido privātais finansējums, ko nodrošina projekta iesniedzējs, ne mazāk kā 15 724 831 EUR. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |
| 7. Cita informācija | Nav. |

| VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes |
| --- |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Noteikumi projektā ierosinātie grozījumu nerada ietekmi uz sabiedrību un noteikumu projektam nav paredzēta sabiedriskā apspriešana. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Nav |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav |
| 4. | Cita informācija | Nav |

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Veselības ministrija. CFLA. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

# Anotācijas IV un  V sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

Veselības ministrs						 			G.Belēvičs

Vīza: Valsts sekretāra p.i.                                                                         K.Ketners

08.03.2016 10:37

1586

A.Tomsone

67 876 181, Agnese.Tomsone@vm.gov.lv