Ministru kabineta rīkojuma projekta “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 18.0.versija - Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana)” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta izstrādes nepieciešamība |
| --- |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – īstenošanas noteikumi) 4. punkts un 13.2.apakšpunkts. Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 35. uzdevums “Nodrošināsim IKT publisko investīciju un e-pakalpojumu orientāciju uz jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu un komercializāciju. Ieviesīsim e-pārvaldi publisko iestāžu darbā un pakalpojumu sniegšanā”, Rīcības plāna pasākums “Nodrošināsim Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešanu, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu, Latvijas ekonomikas konkurētspējas celšanai, izveidosim uzlabotu valsts IKT pārvaldības sistēmu un elektroniskās pārvaldes koplietošanas platformas, nodrošināsim IKT procesu koordināciju, kā arī stiprināsim VARAM kapacitāti un funkcijas”, 5.darbības rezultāts “Nodrošināta IKT procesu koordinācija un pārvaldība, paaugstināta VARAM kapacitāte, nodrošinot 38 ERAF līdzfinansēto projektu iekļaušanos publiskās pārvaldes vienotajā arhitektūrā”. Ministru kabineta 2016.gada 10. februāra rīkojuma Nr.136 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā” 4.punkts. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu tiek apstiprināts un iekļauts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) mērķarhitektūras 18.0 versijā projekta apraksts “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana” (turpmāk – projekts), kas tika izvērtēts atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) izstrādātajai un apstiprinātajai metodikai par projektu iekļaušanu IKT mērķarhitektūrā. Projekta ietvaros tiks pilnveidoti pieci pamatdarbības procesi, izstrādājot un publicējot astoņus nozares informācijas atkalizmantošanas datu kopas un ieviešot četrus e pakalpojumus. VARAM ir atbalstījis projekta iekļaušanu IKT mērķarhitektūras kārtējā versijā. Projekts veicina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākumam “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” izvirzīto rādītāju sasniegšanu, pilnveidojot 5 pamatdarbības procesus, izstrādājot un publicējot 8 nozares informācijas atkalizmantošanas datu kopas un ieviešot 4 e-pakalpojumus. Projekts iekļaujas E-lietas programmā, kuras vadošais projekts ir Tiesu administrācijas īstenojamais projekts “Tiesu informatīvās sistēmas attīstība” (turpmāk – vadošais projekts). Ņemot vērā to, ka vadošā projekta ietvaros tiks izstrādātas E-lietas galvenās komponentes, kas tiks izmantotas pārējos E-lietas programmas projektos, 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” indikatīvajā projektu iesniegumu atlases 1.kārtas projektu sarakstā: Projektam “Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība” noteiktais finansējums samazināts par 1 071 000,00 euro līdz 929 000,00 euro; Projektam “Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana” noteiktais finansējums samazināts par 25 000,00 euro līdz 475 000,00 euro; Projektam “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana” noteiktais finansējums samazināts par 77 000,00 euro līdz 423 000,00 euro; Projektam “Tiesu informatīvās sistēmas attīstība” noteiktais finansējums palielināts par 1 173 000 euro līdz 3 173 000 euro. Projektam ir šādi mērķi: Informācijas apmaiņas ar probācijas klientiem, probācijas klientu darba devējiem, Valsts Probācijas dienesta (turpmāk – VPD) brīvprātīgajiem un iestādēm efektivitātes un kvalitātes uzlabošana, nodrošinot elektronizētu datu apmaiņu; Probācijas klienta lietas pieejamības nodrošināšana vienotā tiesvedības elektroniskā vidē (E-lietas portālā); Probācijas klientu uzskaites sistēmas (turpmāk – PLUS) pilnveide, izmantojot E-lietas platformas un valsts centralizētos koplietošanas risinājumus. Risināmās problēmas: Nepietiekama informācijas aprites elektronizācija/ elektronizācijas trūkums: starp VPD un probācijas klientiem un starp VPD un darba devējiem; Pašreiz probācijas klienti dažādu informāciju, dokumentāciju iesniedz klātienē klientu apkalpošanas centros, nosūta papīra formā izmantojot pasta pakalpojumus, vai nosūta elektroniski parakstītus dokumentus uz VPD e-pastu. Savukārt Probācijas klientu darba devēji informāciju VPD nodod, sagatavojot papīra dokumentus, vai telefoniski. Lai risinātu problēmu, tiks ieviesti e-pakalpojumi E-lietas publiskajā portālā informācijas pieprasīšanai un dokumentācijas iesniegšanai. starp VPD un citām resorā esošajām iestādēm; Pašreiz VPD darbinieki rakstiski sagatavo dokumentus un parakstītus ar drošu elektronisko parakstu vai papīra formā, izmantojot pasta pakalpojumus, nosūta šādām iestādēm: tiesām, prokuratūrām, sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, Narkoloģijas un psihiatrijas centram, cietumiem, policijas un izglītības iestādēm. Informācijas pieprasījumu, atbilžu sagatavošana par probācijas klientu un nosūtīšana attiecīgajām iestādēm prasa lielu resursu patēriņu salīdzinājumā ar plānoto šādas informācijas iegūšanu/sniegšanu elektroniski, izmantojot E-lietas koplietošanas komponentes. Lai nodrošinātu informācijas aprites elektronizāciju starp E-lietas programmas ietvaros esošajām iestādēm, nepieciešams, izmantojot E-lietas risinājumu, integrēt PLUS ar Tiesu informatīvo sistēmu, Prokuratūras informācijas sistēmu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmu. Tādējādi tiktu nodrošināta elektronisks process datu pieprasīšanai, saņemšanai un nodošanai saistībā ar VPD funkciju izpildei nepieciešamo informāciju. Nodrošinot integrāciju un datu apmaiņu tiktu samazināts datu apstrādes laiks, kā rezultātā tiktu samazināts informācijas saņemšanai un nodošanai nepieciešamai laiks un finanšu resursi, kā arī E-lietas programmas ietvaros iesaistītajām iestādēm un probācijas klientam būtu iespējams savlaicīgi aplūkot probācijas klienta lietas aktuālos datus. Turklāt, nodrošinot informācijas pieejamību bez papildus manuālu darbību veikšanas, tiek samazināta kļūdu iespējamība, kas var rasties informācijas manuālas apstrādes rezultātā, izgūstot un apkopojot datus no PLUS. Daļēji papīra formā esoša probācijas klienta lieta un daļēji elektroniska probācijas klienta lieta. Šobrīd Probācijas klienta lieta tiek veidota gan papīra formā, gan elektroniski, turklāt pilnvērtīga informācija par klientu lietu nav vienkopus ne papīra formā esošajā lietā, ne PLUS esošajā elektroniskajā lietā. Šādas pieejas būtiskākie trūkumi ir informācijas dublēšana, apjomīga papīra materiāla glabāšana, palielināta kļūdainu datu rašanās iespējamība, nepilnīgas informācijas atspoguļošana PLUS, palielināta darbinieku noslodze, kas saistīta ar datu manuālu ievadi. Radot jau sākotnēji elektroniskus dokumentus, klienta lietu un elektronizējot informācijas apmaiņu, maksimāli daudz informācijas par probācijas klientu un ar lietu saistītie dokumenti būs apkopoti vienkopus, elektroniskā un strukturētā veidā, kā arī informāciju par probācijas klientu būs iespējams elektroniski saņemt un nodot starp E-lietas programmas ietvaros esošajām iestādēm. Nepietiekama PLUS integrācija ar ārējiem reģistriem, lai tiešsaistē no valsts informācijas sistēmu reģistriem iegūtu informāciju par probācijas klientu un nodrošinātu korektu un pilnvērtīgu datu atspoguļošanu PLUS probācijas klienta elektroniskajā lietā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem VPD funkciju veikšanai tiek ievākta un uzturēta informācija par probācijas klientu, t.sk., tiek prasīti dati par probācijas klienta invaliditāti, izglītību, veselību u.tml. Pašreiz šī informācija tiek iegūta no probācijas klienta rakstveidā, vai tā tiek pieprasīta konkrētajai iestādei. Esošā pieeja nav efektīva. Šo problēmu risinās PLUS attīstības ietvaros realizējamas ārējās integrācijas ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo Valsts izglītības informācijas sistēmu un ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas pārziņā esošo Invaliditātes informatīvo sistēmu. Neefektīva saziņa ar probācijas klientiem un viņu darba devējiem Pašreiz probācijas klientiem jebkuras saistības un pienākumi, neatkarīgi no to nozīmīguma, ir jākārto galvenokārt klātienē, piemēram, dokumentu vai paskaidrojumu iesniegšana vai apstiprinājums par to, ka probācijas klients ir iepazinies ar informāciju u.tml. darbības. Arī probācijas klientu darba devējiem un brīvprātīgajiem šobrīd nav ērti un ir laikietilpīgi sadarboties ar VPD, atskaitoties par probācijas klientiem (nodarbinātība, uzraudzība), ka arī sniedzot informāciju, piemēram –darba devēji - par potenciālajām darba vietām Risinot problēmu, ir plānots izveidot elektronisku probācijas klienta, probācijas klientu darba devēja un VPD darba vietas E-lietas publiskajā portālā. PLUS ierobežojumi un lietojamības nepilnības, lai nodrošinātu sadarbību ar E-lietas risinājumu PLUS un pielāgošanu darbam planšetdatoros. Lai realizētu informācijas aprites elektronizāciju, tiks veikti PLUS pilnveidojumi attiecībā uz: par konkrētu probācijas lietu pieprasīto datu nodošanu caur E-lietas risinājumu attēlošanai E-lietas publiskajā portālā; e-pakalpojumos ievadīto datu saņemšanu PLUS no E-lietas publiskā portāla, izmantojot E-lietas risinājumu; datu nodošanu uz un saņemšanu no Tiesu informatīvās sistēmas, Ieslodzījumu vietu pārvaldes informācijas sistēmas un Prokuratūras informācijas sistēmas caur E-lietas risinājumu; E-lietas koplietošanas komponenšu izmantošanu PLUS (koplietošanas klasifikatoru, reģistru, vienoto kalendāru u.c. funkcionalitātes) Sabiedrībai nepieejama VPD uzkrātā informācija. Līdz šim VPD uzkrātā informācija par probācijas klientiem, izmantošanai atvērtā veidā nav bijusi pieejama, līdz ar to, lai sasniegtu vienu no e-pārvaldes politikas pamatprincipu ievērošanu un atvērtu datus sabiedrībai, tiks pilnveidota PLUS, izstrādājot risinājumu, kas atbalsta šī mērķa sasniegšanu. Projekta mērķu sasniegšanai paredzēts: Nodrošināt projekta vadību un īstenošanu. Attīstīt un pilnveidot PLUS, nodrošinot no e-pakalpojumiem saņemto datu apstrādi pamatdarbības sistēmā; Pilnveidot PLUS, izstrādājot nepieciešamās datu apmaiņas saskarnes, E-lietas publiskajā portālā pieprasīto datu nodošanai, izmantojot E-lietas koplietošanas komponentes; Pilnveidot PLUS, izstrādājot nepieciešamās datu apmaiņas saskarnes ar ārējiem reģistriem. Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot sadarbību ar Izglītības ministriju, nodrošinot informācijas apmaiņu par datiem no Izglītības ministrijas pārziņā esošās Valsts izglītības informācijas sistēmas, kā arī ir paredzēts izveidot sadarbību ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (turpmāk – VDEĀVK), nodrošinot informācijas apmaiņu par datiem no VDEĀVK pārziņā esošās Invaliditātes informatīvās sistēmas un izveidot sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu, realizējot datu saņemšanu no Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas reģistriem par probācijas klienta nodarbinātību un legālo ienākumu esamību un veidiem. Papildus minētajam ir plānots arī attīstīt jau esošo sadarbību ar Rīgas domi, paredzot izveidot risinājumu, kas nodrošinātu, ka VPD darbinieks no PLUS var pieprasīt noteiktus datus par konkrēto probācijas klientu, atpakaļ tiek atgriezta informācija, kas ir Rīgas domes rīcībā un attēlota VPD darbiniekam PLUS, kurš to var saglabāt probācijas klienta lietā. Optimizēt VPD uzraudzības un kontroles funkciju, pilnveidojot un pielāgojot PLUS risinājumu izmantošanai planšetdatoros un uzlabot PLUS lietojamību; Pilnveidot PLUS, lai, probācijas klientu uzraudzības funkcijas ietvaros, nodrošinātu datu apmaiņu ar elektroniskās uzraudzības funkciju izpildes informācijas sistēmu un nepieciešamo datu apstrādi PLUS; Pilnveidot PLUS, lai nodrošinātu atvērto datu kopu nodošanu publicēšanai atvērto datu portālā; Pilnveidot PLUS, lai nodrošinātu VPD resursu pieejamības informāciju E-lietas koplietošanas komponentei “Vienotais kalendārs”. Izmantojot E-lietas platformu: Uz PLUS tiks elektroniski nodoti soda izpildei paredzētie tiesvedības lietu nolēmumi no Tiesu informatīvās sistēmas (TIS); PLUS, izmantojot e-lietas koplietošanas komponentes, nodos informāciju par probācijas klientiem un probācijas gaitu E-lietas programmā iesaistīto institūciju pamatdarbības informācijas sistēmām - TIS, Prokuratūras informācijas sistēmas (ProIS), Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzīto informācijas sistēmas (IeVP IIS); PLUS, izmantojot e-lietas koplietošanas komponentes, varēs automātiski un pēc pieprasījuma saņemt informāciju par probācijā esošajiem klientiem no TIS, ProIS un IeVP IIS. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | VPD, Tiesu administrācija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Latvijas Republikas Prokuratūra, Tieslietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas dome, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, Valsts Reģionālās attīstības aģentūra. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |
| --- |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Iedzīvotāji (fiziskas un juridiskas personas), valsts pārvalde, pašvaldības. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Projekts ir vērsts uz VPD darbības efektivitātes uzlabošanu, tādējādi sekmējot Tieslietu ministrijas izvirzītā mērķa par tieslietu sistēmas darbības uzlabošanu sasniegšanu. Savukārt kopumā E-lietas programmas īstenošana sniegs vairākus ieguvumus uzņēmējdarbības un valsts pārvaldes videi: kriminālprocesa un administratīvā procesa materiālu lielāka pieejamība; uzlabota procesā iesaistīto iestāžu sadarbība un mazināts administratīvais slogs gan valsts pārvaldes iestādēm, gan privātpersonām; uzlabota kriminālprocesā un administratīvajā procesā izmantojamo informācijas sistēmu funkcionalitāte, kas palielina iesaistīto iestāžu darbības efektivitāti. Projekta indikatīvais lietderīguma raksturojums: E-pakalpojumi E-lietas publiskajā portālā samazina laiku un finanšu resursus probācijas klienta pusē, kas saistīts ar dokumentu un informācijas apjoma iesniegšanu klātienē; E-pakalpojumi E-lietas publiskajā portālā samazina laika resursus darba devēja un VPD brīvprātīgā pusē, kas saistīts ar informācijas sniegšanu VPD; VPD darbiniekiem samazinās laika patēriņš informācijas apstrādei; Informācija pieejama vienuviet E-lietas portālā, kur probācijas klientam pieejama informācija par savu lietu; VPD darbiniekiem samazina laiku un finanšu resursus attiecībā uz informācijas pieprasījumu sagatavošanu, informācijas pieprasījumu atbilžu sagatavošanu un nosūtīšanu; samazina probācijas klientam iesniedzamās informācijas apjomu rakstveidā klātienē; samazina laiku un finanšu resursus E-lietas programmā iesaistītajām institūcijām attiecībā uz informācijas pieprasījumu sagatavošanu, informācijas pieprasījumu atbilžu sagatavošanu un nosūtīšanu; VPD darbiniekiem atvieglota datu ievade un apstrāde, novēršot dublējošu darbību veikšanu; PLUS sistēmā esošo dati un datu struktūra ir izmantojama E-lietas programmatūras ietvaros paredzēto datu apmaiņai; PLUS sistēma pielāgota darbam ar planšetdatoriem, tādējādi samazinot datu iegūšanas un ievades sistēmā laiku. Projektam tika noteikti šādi sociālekonomiskie ieguvumi: Kopējais administratīvā sloga samazinājums, pilnvērtīgi ieviešot e-pakalpojumus, gada laikā varētu sasniegt apmēram 108216 euro, kas projekta pārskata ietvaros kopā veido 757 000 euro (diskontētā vērtība); Nodrošinot dokumentācijas elektronisku plūsmu starp VPD un probācijas klientiem, probācijas klientu darba devējiem, E-lietas programmā iesaistītājām institūcijām, samazinās papīra dokumentācijas sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas apmēram par 33 616 euro gadā, kas projekta pārskata ietvaros kopā veido 235 000 euro (diskontētā vērtība). Kopumā paredzēts, ka pēc projekta pilnīgas ieviešanas projekta sociālekonomiskie ieguvumi projekta pārskata perioda ietvaros, t.i. 10 gadu laikā pēc projekta īstenošanas, varētu sasniegt ap 992 000 euro (diskontētā vērtība). Indikatīvais projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients ir 2.53, ekonomiskā ienesīguma norma – 27.09%, kas apliecina projekta īstenošanas lietderību. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārais novērtējums | Nav attiecināms. |
| 4. | Cita informācija | Nav attiecināms. |

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| --- |
| Rādītāji | 2017.gads | Turpmākie trīs gadi (euro) |
|  |  | 2018.g. | 2019.g. | 2020.g. |
|  | saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2017.) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2017.) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2017.) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 0 | 3 805 | 157 072 | 198 673 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 3 805 | 157 072 | 198 673 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 4 477 | 184 790 | 233 733 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 4 477 | 184 790 | 233 733 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | -672 | -27 719 | -35 060 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -672 | -27 719 | -35 060 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: |  | -672 | -27 719 | -35 060 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  | -672 | -27 719 | -35 060 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Projekta kopējais finansējums ir 423 000 euro. Projekts tiks līdzfinansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem – 85%, jeb 359 550 euro, no projekta izmaksām segs Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums, kamēr valsts līdzfinansējums segs 15%, jeb 63 450 euro, no projekta kopējām izmaksām. Izmaksas 2017.gadā sasniegs - 4 477 euro, 2018. gadā – 184 790 euro un 2019.gadā - 233 732 euro. Lai nodrošinātu ilgtspējību projekta ietvaros izstrādātiem un ieviestiem IKT risinājumiem, pēc projekta pabeigšanas, t.i. sākot ar 2020.gadu, ir plānots, ka PLUS uzturēšanas izmaksas būs 50 000 euro gadā, kas saglabāsies 50 000 euro gadā un tiks segtas no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 04.03.00 “Probācijas īstenošana” pieejamiem resursiem un papildus (jaunas) uzturēšanas izmaksas Projektā netiks radītas. Sadalījums: Uzturēšanas izmaksu 50 000 euro gadā sadalījums: Licenču izmaksu pieaugums – 1 500 euro; Infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumu pieaugums - 3 500 euro; Regulārie pilnveidojumi PLUS sistēmā darbības nepārtrauktības nodrošināšanai (uzturēšanai) – 15 000 euro; Pilnveidojumi PLUS sistēmā darbības nepārtrauktības nodrošināšanai (uzturēšanai), kas jānodrošina atbilstoši palielinātā apjomā – 20 000 euro; PLUS uzturēšanas (attīstības) darbu uzraudzības pakalpojums – 10 000 euro. Izmaksu detalizācija turpmāk ik gadu papildus veicamajai uzturēšanai – pilnveidojumu darbi PLUS sistēmas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai – 800 cilvēkstundas = 20 000 euro (bez PVN) (viena cilvēkstunda vidēji 25 euro (bez PVN), cenu veido pašreiz noslēgtā iepirkumu līguma piedāvātās cenas cilvēkstundai, vidējais aprēķins no 4 dažādām pozīcijām: programmēšana – 22,90 euro, testēšana – 22,00 euro, Informācijas sistēmu analītiķa darbs – 30,00 euro, projekta vadītāja darbs – 26,00 euro). Projekta uzturēšana tiks nodrošināta esošo cilvēkresursu ietvaros. Pamatojums PLUS uzturēšanas – pilnveidojumi PLUS sistēmā darbības nepārtrauktības nodrošināšanai – izmaksu palielināšanai. PLUS sistēma ir ne vien datu bāze statisku datu uzkrāšanai, bet tā vienlaikus ir probācijas klienta elektroniska lieta, kurā ik dienu tiek dokumentēta – fiksēta visa informācija par veikto darbu ar probācijas klientu. Darbu ar probācijas klientu reglamentē virkne ārējo normatīvo aktu (Krimināllikums, Kriminālprocesa likums, Latvijas Sodu izpildes kodekss, Valsts probācijas dienesta likums u.c.) katrā no astoņām Valsts probācijas dienesta funkcijām (noteiktas Valsts probācijas dienesta likuma 6.pantā). Minētie normatīvie akti ik gadu tiek pilnveidoti - gan plānoti, virzoties parastajā kārtībā caur saskaņošanu ar saistītajiem partneriem, gan arī neplānoti – kā parlamenta deputātu iniciatīvas vai kā reakcija uz kādiem satraucošiem notikumiem sabiedrībā. Minēto izmaiņu rezultātā regulāri pastāv nepieciešamība papildināt PLUS sistēmu ar jauniem laukiem, atskaišu formām u.t.t., ko nav bijis iespējams iepriekš paredzēt, ieplānot un īstenot kā vienreizēju pasākumu. Projekta mērķi un rezultāti vērsti uz ievērojamiem sociāliem un ekonomiskiem ieguvumiem, vienlaikus vairāku sistēmu savstarpēja sasaiste nosaka nepieciešamību palielināt katras atsevišķas sistēmas uzturēšanas izmaksas to regulārai pilnveidošanai, lai nodrošinātu ne vien konkrētas sistēmas, bet visu sistēmu darbības kopuma nepārtrauktību. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |
| 7. Cita informācija | Projektam nepieciešamais finansējums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks pieprasīts no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. |

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Projekts šo jomu neskar

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Projekts šo jomu neskar

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

Projekts šo jomu neskar

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | VPD. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru | Nav attiecināms. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs							K.Gerhards

Vīza:

valsts sekretāra p.i.                                                                                                       E.Turka

08.08.2017 8:58

2879

Kalniņa, 67026576

lelda.kalnina@varam.gov.lv

Kālis, 67021175

emils.kalis@vpd.gov.lv