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Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums 
Ministru kabineta 
2026. gada 14. oktobra
rīkojumam Nr. 655


Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram". 
Projekta “Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija” pase 
1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu 
	1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija) 
	Valsts ieņēmumu dienests


	1.2. Projekta īstenošanas partneri (indikatīvi) 
	NAV 

	
	


2. Saistītie projekti 
	2.1. Jomas (domēna) arhitektūras nosaukums 
	Nodokļu jomas mērķarhitektūra 

	
	

	2.2. Saistība ar citiem projektiem 
	Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) 2014.–2020. gada plānošanas perioda SAM 2.1.1. projekti: 
· Nr. 2.2.1.1/21/I/005  “Nodokļu pakalpojumu automatizācija” (20.10.2021. – 31.12.2023.).
· Nr. 2.2.1.1/18/I/002 “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips)” (09.04.2019. – 15.12.2023.).
· Nr. 2.2.1.1/16/I/002 “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols” (13.03.2017. – 12.09.2020.).

	
	


3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi 
	3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs 
	Projekta mērķis - piedāvājot mūsdienīgu un ergonomisku komunikācijas vidi, samazināt administratīvo slogu un uzlabot datu kvalitāti nodokļu maksātāju iesniedzamajos gada pārskatos. Nodrošināt kvalitatīvos datos balstītu tālāku analīzi un nodokļu administrēšanu, veicinot labprātīgu nodokļu nomaksu un samazinot Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk – VID) kā pakalpojuma sniedzēja reputācijas riskus.

Projekta ietvaros:
1. Tiks modernizēta gada pārskatu funkcionalitāte, pārejot uz jaunākām tehnoloģijām, lai uzlabotu VID darbības efektivitāti. Vienlaikus tiks pilnveidoti tehnoloģiskie procesi, kas ļaus atteikties no morāli novecojušās divu līmeņu arhitektūrā darbinātās Nodokļu informācijas sistēmas (turpmāk – NIS).
2. Ieviestas atbilstības kontroles Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS), tādējādi uzlabojot datu kvalitāti.
3. Nodrošināta gada pārskatu izvietošana Datu izplatīšanas un pārvaldības platformā (turpmāk – DAGR).
Galvenie ieguvumi:
· Būtiski uzlabota nodokļu maksātāju (turpmāk – NM) lietotāju saskarne: 
· pēc noklusējuma piedāvāts korekts taksācijas periods un dota iespēja bez papildu birokrātijas pasākumiem (iepriekšējas papildus informēšanas) mainīt gada pārskatu taksācijas periodu, kā rezultātā  tiks uzlabota datu kvalitāte, jo samazinās par nekorektu periodu iesniegtie gada pārskati;
· atvieglota informācijas ievade EDS, ieviešot jaunus uzlabotus interaktīvus brīdinājumus un kļūdu paziņojumus; 
· mazināts birokrātiskais slogs, piedāvājot gada pārskatu atbilstoši nodokļu maksātāja reģistrācijas formai ar iespēju, balstoties uz sniegto pamatojumu, nepieciešamības gadījumā mainīt gada pārskata formu. 

· Uzlabota datu kvalitāte un samazināts manuālā darba apjoms VID pusē:
· datu apjoms pilnībā atbilstošs spēkā esošiem normatīviem aktiem un programmatūras projektējuma dokumentiem, tai skaitā, saglabājot esošās datu algoritmiskās kontroles. Ņemot vērā jaunu risinājuma arhitektūru, iespējama papildu kontroļu un datu atbilstības nosacījumu iestrāde. Dotais princips primāri attiecināms uz EDS un arī uz citām saistītajām informācijas sistēmām (turpmāk – IS) vai datu avotiem;
· samazināts nepamatoti iesniegto slēguma pārskatu skaits (kreditoru pieteikšanās termiņu analīze), izmantojot ārējo datu avotu (Uzņēmuma reģistra datubāzes) informācijas nepastarpinātu integrāciju VID IS;
· samazināts nekorekti iesniegto Saimnieciskās darbības pārskatu skaits, pilnveidojot EDS kontroles; 
· būtiski samazināts manuālā darba apjoms un laika patēriņš individuālajā un masveida gada pārskatu iesniegšanas plānošanas un inventarizācijas procesā, nodrošinot Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā (turpmāk – MAIS) jaunu plānošanas kritēriju ieviešanu un esošo kritēriju uzlabošanu; 
· gada pārskata un konsolidētā gada pārskata iesniegšanas procesam nodrošinātas sagataves ar korektiem iesniegšanas termiņiem atbilstoši uzņēmuma lielumam un datiem par nobīdītiem gada pārskata perioda, šādi novēršot nekorektus Uzņēmumu ienākuma nodokļa nokavējuma naudas aprēķinus, kā arī uzlabojot atbilstoši VID izstrādāto kritēriju kopumam VID publicēto nodokļu maksātāju reitingu korektumu.
· Izstrādāta  un attīstīta komunikācija ar jaunreģistrētiem  uzņēmumiem – automātiska apziņošana  par gada pārskatu periodu un automātisku gada pārskatu sagatavju ieplānošanu. Rezultāts: manuālā darba samazinājums un konsultatīvs atbalsts jaunajiem uzņēmējiem.
· Saīsināts/optimizēts datu izgūšanas un apstrādes process par zvērināto revidentu atzinumiem.
· Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatu iesniegšana atbilstoši taksācijas periodam, iestrādājot attiecīgas kontroles.
· Reliģiskās organizācijas gada pārskata pārcelšana jaunajā tehnoloģiskajā vidē, nodrošinot pilnu funkcionalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	
	

	3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/nepieciešamība/risināmā problēma) 
	Norāda atsauces uz politikas plānošanas dokumentiem: 


	
	☐ Eiropas Savienības prasību izpilde 

	
	--- 

	
	☒ Valdības rīcības plāns 
Ministru kabineta 2024. gada 20. janvāra rīkojums Nr. 55 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” III deklarācijas sadaļas rīcības jomā Labklājīga Latvija – pasākuma numurs 36.6. MAIS pilnveidošana saistībā ar gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizāciju.

	
	

	
	☒ Pamatnostādnes 

	
	Ministru kabineta 2023. gada 13. decembra rīkojums Nr. 892 “Par Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plānu 2023.–2027. gadam” 4.9.3. “Rīcības apakšvirziens “Pilnībā digitalizēta un datu vadīta valsts pārvaldes pamatdarbība”” - 1.5. uzdevums.
Gada pārskatu administrēšanas process tiek nodrošināts ar novecojušām tehnoloģijām, kuru arhitektūra un sadarbspēja vairs neatbilst VID infrastruktūras arhitektūras attīstības prasībām, t.sk. apgrūtināta sadarbība ar analītisko platformu. 
Esošais risinājums ierobežo datu apstrādes efektivitāti un rada papildu administratīvo slogu gan nodokļu maksātājiem, gan iestādei. 
Lai nodrošinātu mūsdienīgu, automatizētu pakalpojumu sniegšanu uzņēmējiem un uzlabotu iestādes darbības efektivitāti ir nepieciešama pāreja uz jaunām tehnoloģijām un procesu pilnveide. Tas ļaus atteikties no NIS izmantošanas, samazināt administratīvo slogu gan nodokļu maksātājiem, gan VID speciālistiem, vienlaicīgi nodrošinot labāku datu kvalitāti un ērtu saskarni datu apmaiņai.
Lai nodrošinātu ātru, efektīvu un precīzu pakalpojumu sniegšanu, ir būtiski uzlabot datu pieejamību un atkalizmantojamību, ievērojot valsts Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk – IKT) vadlīniju pamatnostādnes par vienotu datu izplatīšanas risinājumu, kā arī stiprināt datu ticamību, procesu darbības nepārtrauktību un veikt pakalpojumu transformāciju.

	
	☐ Nozares reforma / pakalpojumu uzlabošana
---

	
	

	
	☐ Kiberdrošības un noturības prasību izpilde 
---

	
	

	
	☐ Izmaksu novēršana un darbības nepārtrauktības nodrošināšana. 
---

	
	

	
	Konsekvences, ja projekts netiek īstenots: 

	
	Ja projekts netiks īstenots, Gada pārskatu administrēšanas process turpinās darboties uz novecojušām tehnoloģijām, kas ir neefektīvas, prasa ievērojamus uzturēšanas resursus. Šīm tehnoloģijām ir ierobežotas iespējas integrēt modernus risinājumus un veikt automatizāciju. Nodokļu maksātāji turpinās saskarties ar neērtu pakalpojumu, kas palielina kļūdu risku un prasa papildu laiku. VID speciālistiem saglabāsies liels darba apjoms datu apstrādē un korekcijās, kas samazina iestādes efektivitāti. 
Neīstenojot projektu, t.i., uzturot esošo risinājumu, aprēķinātās provizoriskās darbību izmaksas 15 gadu periodā ir 8 244 045,85 euro.


	
	Pamatojuma avoti (izvēlēties vismaz vienu): 

	
	☐ Auditā konstatētais; 

	
	--- 

	
	☐ Incidentu statistika; 

	
	--- 

	
	☐ Lietotāju aptauja; 

	
	--- 

	
	☒ Manuālā darba apjoms. 

	
	Ievērojams manuālā darba apjoms un laika patēriņš šādos procesos:
· Individuālās un masveida gada pārskatu iesniegšanas plānošana un inventarizācija – nepieciešama manuāla datu apstrāde un uzskaite.
· Nekorekti iesniegto Saimnieciskās darbības pārskatu apstrāde – kļūdu labošana un datu precizēšana prasa papildu resursus.
· Nepamatoti iesniegto slēguma pārskatu pārbaude – manuāla verifikācija un komunikācija ar nodokļu maksātājiem. 

	3.3. Projekta ieguvumi un lietderības rādītāji
(Projekta ieguvumi un lietderība tiek izteikti galvenajos lietderības aspektos, bet to sasniegšana detalizēti pamatota ar projekta ieguvumu rādītājiem (KPI)) 
	Projekta galvenie lietderības aspekti: 


	
	☐ Administratīvā sloga samazināšana; 

	
	☒ Procesu efektivitātes paaugstināšana; 

	
	☒ Izmaksu ietaupījums publiskajā pārvaldē; 

	
	☐ Resursu un IKT risinājumu konsolidācija; 

	
	☐ Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana; 

	
	☐ Cits. 

	
	Norāda atbildīgo institūciju par rādītāju sasniegšanu

	
	Valsts ieņēmumu dienests 


	Projekta ieguvumu un lietderības rādītāju raksturojums (KPI)
Katram 3.3. sadaļā atzīmētajam lietderības aspektam norāda vienu vai vairākus projekta ieguvumu rādītājus (KPI), kas kvantitatīvi pamato attiecīgā lietderības aspekta sasniegšanu. 
	Datu avots un aktualizēšanas biežums 
	Esošā vērtība
	Plānotā vērtība 
	Sasniegšanas laiks (gads)[footnoteRef:2]  [2:  Projekta laikā vai 2 gadus pēc projekta noslēguma, ja attiecināms. ] 


	3.3.1. Samazināta uzņēmējdarbības veicēju iespēju kļūdīties, iesniedzot gada pārskatus
	Patlaban no iesniegtajam 132 970 (2024.gads) gada pārskatiem 10% tiek iesniegti kļūdaini, pēc uzlabojumu veikšanas IS tiks sagaidīts, ka kļūdainie pārskati nepārsniegs 5 % no kopējā skaita 
	10 %

	5 %

	2029


	3.3.2.  Samazināts administratīvais slogs VID gada pārskatu administrēšanai un datu kļūdu apstrādei
	Orientējoši plānots 1-2 slodzes samazinājums, ņemot vērā, ka viena kļūdainā gada pārskata apstrādei un komunikācijai ar nodokļu maksātāju aizņem 45 min 
	3-4 slodzes 
	1-2 slodzes 
	2029


	3.4. Projektā sasniedzamie rezultāti 
	Mērvienība 
	Sasniedzamā vērtība 
	Sasniegšanas laiks (gads) 

	3.4.1. Modernizēta gada pārskatu funkcionalitāte
	skaits

	1

	2029


	3.4.2. Ieviesta jauna atbilstības kontroles funkcionalitāte EDS
	skaits

	3

	2029 


	3.4.3. Izvietoti gada pārskati DAGR (datu kopas – Gada pārskati un konsolidētais uzņēmuma gada pārskats; Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats; Reliģiskās organizācijas gada pārskats)
	skaits

	3

	2029



4. Projekta finansējums un īstenošanas termiņš 
	4.1. Projekta finansējums 

	3 000 000,00 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 2 550 000 euro un valsts budžeta finansējums – 450 000 euro.
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes un tam paredzētais izmaksu apmērs:
1. Modernizēta gada pārskatu funkcionalitāte – 1 775 000 euro (t.sk. ERAF finansējums 1 508 750 euro un valsts budžeta finansējums 266 250 euro).
2. Ieviestas atbilstības kontroles EDS – 1 030 000 euro (t.sk. ERAF finansējums 875 500 euro un valsts budžeta finansējums 154 500 euro).
3. Gada pārskatu izvietošana DAGR – 195 000 euro (t.sk. ERAF finansējums 165 750 euro un valsts budžeta finansējums 29 250 euro).

	4.2. Projekta īstenošanas termiņš 

	36 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim 



5. Projekta ieguldījums 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" mērķa rādītāju sasniegšanā 
5.1. Ietekme uz Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas rādītājiem 
	Ietekme 
	Atbilstības novērtējums 
(var būt vairāki varianti) 
	Īss ietekmes apraksts 

	5.1.1. Uzņēmumu digitalizācijas veicināšana 
	Atbilst[footnoteRef:3] [3:  Projekta kopējais finansējums tiek ieskaitīts ERAF 1.3.1.1.pasākuma iznākuma rādītāja “saimnieciskās darbības veicējiem izstrādāto digitālo pakalpojumu, produktu un procesu vērtība” vērtībā. ] 

	Plānotās izmaiņas uzlabos gada pārskatu iesniegšanas kvalitāti un mazinās administratīvo slogu nodokļu maksātājiem (aprakstu skatīt 3.1. sadaļu)

	5.1.2. Eiropas Savienības prasību izpilde 
	
	

	
	Neattiecināms 
	Neattiecināms 

	5.1.3. IKT atbalsta ilgtspēja (t.sk. resursu un tehnoloģiju konsolidācija) 
	Atbilst
	Gada pārskatu izvietošana DAGR

	
	
	





5.2. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi 
	Skaits 
	IKT risinājuma nosaukums 
	Īss apraksts[footnoteRef:4]  [4:  Iekļaujot norādi pakalpojumam, procesam vai produktam, kas izstrādāts – izveidots/pilnveidots un reģistrēts Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā (VIRSIS). ] 

	Lietotāju skaits[footnoteRef:5] [5:  Norādītie lietotāji netiek ieskaitīti 1.3.1.1.pasākuma rezultāta rādītājā “Jaunu un modernizētu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji”.] 

	Termiņš ieviešanai produkcijā 
(gads, ceturksnis) 

	2
	5.2.1. Modernizēta gada pārskatu funkcionalitāte (papildina esošu informācijas sistēmu ar jaunu funkcionalitāti)
	VID IS tiks papildināta ar jaunu funkcionalitāti – gada pārskati, tādējādi pilnveidojot gada pārskatu pakalpojumus, ieviestas atbilstības kontroles EDS, tādējādi uzlabojot datu kvalitāti. VIRSIS pakalpojumu Nr. – 10483, 7470, 9487, 9089
	Saimnieciskās darbības veicēji, kas iesniedz gada pārskatus (juridiskās personas) ~136 000 (2024.gads)
	2029.gada 2.ceturksnis 

	
	5.2.2. Gada pārskatu izvietošana DAGR (datu izvietošana)

	Datu izvietošana, izmantojot DAGR. 
	Centralizēta piekļuve DAGR, iestādēm kurām ir juridisks pamatojums saņemt datus. 
	2029.gada 2.ceturksnis 


5.3. Ietekme uz pārvaldes centralizētām funkcijām un koplietošanas pakalpojumiem
	Skaits 
	Pakalpojums (pakalpojumu grupa) 
	Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas) 
	Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu 

	1
	5.3.1. Iesniegt gada pārskatu

	Iestādēm kurām ir juridisks pamatojums saņemt datus. 
	Ministru kabineta 2023. gada 13. decembra rīkojums Nr. 892 “Par Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plānu 2023.–2027. gadam” 4.9.3. "Rīcības apakšvirziens "Pilnībā digitalizēta un datu vadīta valsts pārvaldes pamatdarbība"" - 1.5. uzdevums 


[bookmark: _Hlk178074340]5.4. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas 
	Skaits 
	Saturu raksturojošs nosaukums 
	Termiņš piekļuves nodrošināšanai 
(gads, ceturksnis) 

	3
	5.4.1. Gada pārskati un Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats
	2029.gada 2.ceturksnis 

	
	5.4.2.  Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats 
	2029.gada 2.ceturksnis 

	
	5.4.3. Reliģiskās organizācijas gada pārskats
	2029.gada 2.ceturksnis


6. Izmaksu un ieguvumu analīze 
	 

	Projekts būtiski samazinās kļūdaini iesniegto gada pārskatu apjomu un līdz ar to ievērojami mazinās administratīvo slogu uzņēmējiem. Uzlabotais e‑pakalpojums samazinās manuālās darbības arī VID pusē, ļaujot efektīvāk izmantot cilvēkresursus un paaugstināt datu kvalitāti. Kopumā projekta īstenošana veicinās ātrāku, precīzāku un lietotājiem ērtāku gada pārskatu iesniegšanas procesu.
6.1. Projekta izmaksas.
Investīciju izmaksas 2026.–2029. gadā veido 3 000 000 euro (nediskontēti). Projekta dzīves cikla (15 gadi) darbības izmaksas scenārijā “bez projekta” ir 8 244 045,85 euro (nediskontēti), savukārt scenārijā “ar projektu” – 6 020 300,37 euro (nediskontēti). Projekts dzīves ciklā samazina uzturēšanas slogu, jo pakāpeniski tiek pārtraukts novecojušo risinājumu uzturēšanas apjoms un tiek ieviestas automatizētas pārbaudes un kontroles.
6.2. Sociālekonomiskie ieguvumi.
Aprēķinu pamatā ir ņemta 2024. gada statistika, ka gada laikā iesniegti 132 970 gada pārskati. Patlaban no visiem iesniegtajam gada pārskatiem ~10 % tiek iesniegti kļūdaini. Pēc projekta beigām tiek sagaidīts, ka kļūdaini iesniegti pārskati nepārsniegs 5 % no kopējā skaita, tādēļ aprēķinos izmantots pieņēmums, ka pēc uzlabojumu ieviešanas kļūdaini iesniegto pārskatu skaits samazināsies par 5 000 pārskatiem, kā arī orientējošais vidējais laiks viena pārskata apstrādei un labošanai: uzņēmumam - 70,50 minūtes, VID – 45 minūtes. Projekts samazina kļūdu skaitu un administratīvo slogu gan uzņēmējiem, gan iestādei, jo tiek samazināts manuālās apstrādes apjoms kļūdainu gada pārskatu labojumos. 
Uzņēmēju administratīvā sloga samazinājums veidojas šādi: 5 000 pārskati × 70,50 min = 352 500 min jeb 5 875 stundas, kas, izmantojot Oficiālās statistikas portāla datubāzes datus, ka privātajā sektorā strādājošo regulārā bruto darba samaksa stundā 2025. gada trešajā ceturksnī bija 10,90 euro, naudas izteiksmē veido 64 037,50 euro gadā. Ņemot vērā, ka sociālekonomisko ieguvumi parādās pēc projekta īstenošanas, t.i. no 2030. gada, kopējie sociālekonomiskie ieguvumi dzīves ciklā ir: 11 gadi × 64 037,50 euro = 704 412,50 euro.

	Rādītājs
	Vērtība

	Kļūdaino pārskatu samazinājums
	5 000 gadā

	Patērētais laiks viena gada pārskata precizēšanai
	70,50 min

	Kopējais laika ietaupījums
	5 875 h/gadā

	Kopējais laika ietaupījums naudas izteiksmē (gadā)
	64 037,50 euro

	Kopējais laika ietaupījums naudas izteiksmē dzīves ciklā (nediskontētā summa)
	704 412,50 euro



6.3. VID administratīvā laika ietaupījums.
Gada pārskatu administrēšana un datu kļūdu apstrāde bez projekta rada papildu manuālo darbu VID pusē: 5 000 kļūdas × 45 min = 225 000 minūtes jeb 3 750 stundas. Naudas izteiksmē šis apjoms ir 46 162,50 euro gadā, izmantojot VID strādājošo mēneša vidējā darba samaksu bruto - 1 970,00 euro mēnesī (12,31 euro/h). Nediskontētā izteiksmē šis administratīvā sloga samazinājums 11 gadu periodā (t.i. sākot ar 2030.gadu) veido 507 787,50 euro. Vienlaikus jānorāda, ka VID administratīvā laika ietaupījums 46 162,50 euro/gadā netiek iekļauts sociālekonomisko ieguvumu kopsummā, lai izvairītos no dubultas uzskaites. Šis rādītājs ir ņemts vērā fiskālajās un izmaksu korekcijās un atspoguļojas ENPV, B/C un ERR aprēķinos.
	Rādītājs
	Vērtība

	Kļūdaino pārskatu apstrāde
	5 000 gadā

	Patērētais laiks viena gada pārskata apstrādei 
	45 min

	Kopējais laika ietaupījums
	3 750 h/gadā

	Kopējais laika ietaupījums naudas izteiksmē (gadā)
	46 162,50 euro

	Kopējais laika ietaupījums naudas izteiksmē dzīves ciklā (nediskontētā summa)
	507 787,50 euro



6.4. Diskontētie rezultāti (reālā sociālā diskonta likme = 5 %). 
	Rādītājs
	Nediskontētā vērtība, euro
	Diskontētā vērtība, euro

	Sociālekonomiskie ieguvumi
	704 412,50
	459 494,22

	Sociālekonomiskās izmaksas
	252 194,13
	403 135,27

	Projekta darbības izmaksu darbaspēka izmaksas
	507 787,50
	331 234,08

	Citas fiskālās izmaksas 
	520 661,15
	482 100,22


Diskontētie sociālekonomiskie ieguvumi ir 459 494,22 euro. Diskontētās sociālekonomiskās izmaksas, ieskaitot investīciju un darbības izmaksu ietekmi, ir 403 135,27 euro. 
Projekta kopējie ieguvumi tiek aprēķināti kā sociālekonomisko ieguvumu, finanšu ieguvumu un fiskālo korekciju summa, no kuras atņemamas investīciju izmaksas un uzturēšanas izmaksas: 
459 494,22 + 0 – 2 295 715,35 – (-1 892 580,09) = 56 358,96 euro. 

	Nr.p.k.
	Rādītājs
	Diskontētā summa euro

	1.
	Sociālekonomiskie ieguvumi
	459 494,22

	2.
	Finanšu ieguvumi (projekta finanšu ieņēmumi nav plānoti)
	0

	3.
	Projekta (investīciju) izmaksas ar fiskālo korekciju (investīcijas 2 777 815,57 euro un fiskālā korekcija (PVN) 482 100,22 euro)
	2 295 715,35

	4.
	Uzturēšanas/darbības izmaksas (darbības izmaksu starpība ar un bez projekta īstenošanas (-1 561 346,01 euro) un VID administratīvā sloga ietaupījums (-331 234,08 euro))
	- 1 892 580,09


Līdz ar to ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) ir +56 358,96 euro. 
Ieguvumu–izmaksu attiecība (B/C) ir 1,14 (pārsniedz 1), bet ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) – 5,45 % (pārsniedz sociālā diskonta likmi 5 %). 
Diskontētajā skatījumā ieguvumi pārsniedz izmaksas visā projekta dzīves ciklā (ENPV > 0; B/C > 1; ERR > 5 %).
Tātad ieguvumi no projekta “Gada pārskatu iesniegšanas procesa efektivizācija” realizācijas ir lielāki par projekta investīciju un darbības izmaksām projekta dzīves cikla laikā un projekts atbilst sociālekonomiskās lietderības kritērijiem.


7. Cita būtiska informācija (Projekta gatavības novērtējums) 
	

	☒ informācija par projektu vadības kapacitāti 

	Izveidota projekta vadības grupa, kas 
· izstrādā projekta plānu un nodrošina projekta aktivitāšu izpildi atbilstoši projekta plānā noteiktajam apjomam un termiņiem; 
· identificē un novērtē ar projektu saistītus riskus, nosaka aktuālo risku mazināšanas pasākumus, to izpildes termiņus un atbildīgās personas, kontrolē noteikto pasākumu īstenošanu;
· pieņem projekta realizācijai nepieciešamos lēmumus;
· koordinē savstarpējo sadarbību projekta uzdevumu izpildei un mērķu sasniegšanai. 
Lai veiksmīgi tiktu īstenots projekts ir:
· konkrēts mērķis un definēti ieguvumi; 
· izveidota atbilstoša projekta komanda (projekta vadītājs, IS koordinatori, atbildīgie par prasību definēšanu un to izpildes pārbaudi akcepttestēšanas procesā, IKT infrastruktūras uzturētāji (IS administratori)); 
· nodrošināta nepieciešamo cilvēkresursu, finanšu, tehnoloģisko risinājumu plānošana; 
· identificētas iesaistītās puses (VDAA, iestādes, kurām ir juridiskais pamatojums saņemt VID datus).

	☒ informācija par projekta “biznesa” īpašnieku (business owner) un tā lomu projekta īstenošanā 

	
Projekta “biznesa” īpašnieks ir Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvalde:
· definē biznesa prasības un prioritātes informācijas sistēmām;
· pieņem lēmumus par risinājuma saturu;
· apstiprina projekta rezultātu atbilstību biznesa mērķiem un lietotāju vajadzībām;
· nodrošina procesa atbilstību normatīvajam aktam.


	☒ informācija par nosacījumiem projekta īstenošanai 

	· Eiropas Savienības fondu finansējuma pieejamība projekta aktivitāšu īstenošanai;
· Nodrošināti iepirkumi un/vai līgumi risinājuma izstrādei;
· Pieejami nepieciešamie cilvēkresursi;
· Izveidota projekta vadības struktūra; 
· Nodrošināta IKT infrastruktūra;
· Nodrošinātas datu aizsardzības un kiberdrošības prasības atbilstoši Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības”.


	☒ informācija par riskiem 

	Projekta riski:
· Pieejamais finansējums var būt nepietiekams visu projekta prasību īstenošanai;
· Iestādes reorganizācija, kas ietekmē VID atbildības jomu par sniegtajiem pakalpojumiem un funkcijām;
· Speciālistu kapacitātes nepietiekamība;
· Termiņu riski, kas izriet no Kiberdrošības noteikumu izpildes;
· Sistēmas pilnveidošanas, uzturēšanas un garantijas nodrošināšanas līguma neesamības risks;
· Ierobežots programmatūras piegādātāju loks un kapacitāte mērķu sasniegšanai.


	☒ informācija par projekta sasaisti ar citiem projektiem 
Projektam nav saistības ar citiem projektiem, pastarpināta ietekme uz sadarbības partneriem par gada pārskatu nodošanu, pakāpeniski tie tiks izvietoti DAGR. Projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu un citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros, kā arī no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem.

	☒ informācija par projekta sasaisti ar atklātas stratēģiskās autonomijas un drošības jautājumiem 

	Projekts veicinās atklātas stratēģiskās autonomijas mērķu sasniegšanu, modernizējot svarīgu digitālo infrastruktūru. Esošais risinājums ir tehnoloģiski novecojis un rada riskus pakalpojumu pieejamībai un efektīvai informācijas apritei. Projektā veicamās aktivitātes nodrošinās pāreju uz mūsdienu tehnoloģijām, samazinot atkarību no novecojušām tehnoloģijām un nodrošina atbilstību kiberdrošības un datu aizsardzības prasībām. Projekts būtiski uzlabos valsts digitālās infrastruktūras drošību, noturību un kvalitāti. 

	
Cita būtiska informācija par projektu:
· Atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 4. jūnija noteikumu Nr. 338 41.punktam finansējuma saņēmējs nodrošinās projekta īstenošanas rezultātā attīstīto IKT risinājumu uzturēšanu un ik gadu VID būs nepieciešams finansējums IKT risinājuma uzturēšanai 2030. gadā un turpmāk ik gadu ne vairāk kā 300 000 euro gadā, tai skaitā:
· 30 112 euro gadā tiks segti no Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" piešķirtajiem līdzekļiem;
· 269 888 euro gadā tiks pieprasīts papildus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.




8. Atbildīgā kontaktpersona 
	Vārds Uzvārds 
	Amats 
	Kontaktinformācija 

	Guna Tīberga
	Valsts ieņēmumu dienesta Informācijas tehnoloģiju pārvaldes Attīstības un projektu daļas Projektu nodaļas projekta vadītāja
	Tālr.: 67120434
e-pasts: Guna.Tiberga@vid.gov.lv



Lietotie saīsinājumi: 
IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
MK – Ministru kabinets 
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