Ministru kabineta rīkojuma „Par neapgūtā līdzfinansējuma izmantošanu pašvaldību autoceļu rekonstrukcijai” anotācija

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |  |
| --- | --- |
| 1. Pamatojums | Ministru kabineta (turpmāk – MK) rīkojuma projekts nepieciešams, lai nodrošinātu Aizsardzības ministrijas (turpmāk – AM) 2008. gadā piešķirto, bet pilnībā neapgūto finanšu līdzekļu izlietošanu Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) bāzes „Lielvārde” pievadceļa rekonstrukcijai. |
| 2. Pašreizējā situācija un problēmas | Ar MK 2008. gada 2. decembra rīkojumu Nr. 751 (prot. Nr. 83 50.§) „Par līdzfinansējumu pašvaldību autoceļu rekonstrukcijai” tika piešķirts līdzfinansējums pašvaldību autoceļu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei. Tehniskā projekta izmaksas tika izvērtētas, ņemot vērā tā brīža izcenojumus. Ķeguma novada domei autoceļa posma Lielvārde–Misiņi–NBS Gaisa spēku aviācijas bāze rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei tika piešķirti 100 000 latu. Lielvārdes novada domei autoceļa posma „Rembates ielas posms Lielvārdē no dzelzceļa līdz Ķeguma novada teritorijai” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei tika piešķirti 50 000 latu. AM 2008. gada decembrī ir noslēgusi sadarbības līgumus par ceļu rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrādi un līdzfinansējuma piešķiršanu – ar Lielvārdes novada domi līgumu Nr. C-419/AM/2008 un Ķeguma novada domi – līgumu Nr. C-420/AM/2008. Ņemot vērā būvniecības izmaksu straujo samazināšanos, pašvaldību realizēto iepirkumu procedūru rezultātā autoceļu rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde tika veikta par mazāku summu nekā ar MK rīkojumu piešķirtais līdzfinansējums. Ķeguma un Lielvārdes pašvaldības ir vērsušās AM ar lūgumu atļaut izmantot neapgūto finansējumu daļējai ceļu rekonstrukcijas darbu veikšanai. Ķeguma novada domei piešķirtā līdzfinansējuma atlikums ir 95 886 lati, par ko plānots veikt izstrādātā tehniskā projekta 1. kārtas būvdarbus. Tas ir ceļa vissliktākajā stāvoklī esošais posms 750 m no pk 18+00 līdz pk 25+ 50. Šo darbu daudzumu izmaksu tāme ir 108 521 lati. Lielvārdes novada domei piešķirtā līdzfinansējuma atlikums ir 38 200 lati, ko plānots izmantot lietus ūdens kanalizācijas izbūvei, kas ir iekļauta izstrādātā tehniskā projekta risinājumos un ko paredzēts veikt kā tehniskā projekta 1.kārtu. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūves koptāme ir 41 054 lati. Pašvaldību iesniegtajām tāmēm ir indikatīvs raksturs, būvniecības darbu reālās izmaksas noteiks iepirkuma konkursa rezultāti. Pielikumā: 1. Ķeguma novada domes iesniegtā tāme uz 3 lp. 2. Lielvārdes novada domes iesniegtā tāme uz 6 lp. |
| 3. Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Nav attiecināms |
| 4. Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | NBS bāzes „Lielvārde” pievadceļa uzlabošana ir būtiska bāzes funkcionēšanas nodrošināšanai un attīstības projektu īstenošanai. AM ir izvērtējusi pašvaldību iesniegtos pieprasījumus un uzskata, ka plānotie autoceļu rekonstrukcijas darbi ir nepieciešami un pamatoti. AM ierosina atļaut Ķeguma novada domei un Lielvārdes novada domei izmantot neapgūto līdzfinansējumu attiecīgo pašvaldību autoceļu rekonstrukcijas darbu veikšanai. |
| 5. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Nav attiecināms |
| 6. Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Nav attiecināms |
| 7. Cita informācija | 2011. gadā nepieciešamais finansējums MK rīkojuma projektā norādīto saistību izpildei Ķeguma novada domei 95 886 latu apmērā un Lielvārdes novada domei 38 200 latu apmērā ir pieejams. Ar MK 2008. gada 2. decembra rīkojumu Nr. 751 Ķeguma novada domei autoceļa posma Lielvārde–Misiņi–NBS Gaisa spēku aviācijas bāze rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei tika piešķirti 100 000 latu, Lielvārdes novada domei autoceļa posma „Rembates ielas posms Lielvārdē no dzelzceļa līdz Ķeguma novada teritorijai” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei tika piešķirti 50 000 latu. Daļa piešķirtā finansējuma tika apgūta, lai nodrošinātu tehniskā projekta izstrādi. Šobrīd Ķeguma novada dome nav apguvusi finansējumu 95 886 latu apmērā, bet Lielvārdes novada dome – 38 200 latu apmērā. |

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Aizsardzības ministrija, Ķeguma novada dome un Lielvārdes novada dome |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Nav attiecināms |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide | Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu netiek radītas jaunas valsts institūcijas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Nav attiecināms |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Nav attiecināms |
| 6. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas II, III, IV, V un VI sadaļa uz Ministru kabineta rīkojumu nav attiecināma.

Ministru prezidenta biedrs,

aizsardzības ministrs							A.Pabriks

Vīza: valsts sekretārs			                                                J.Sārts

29.07.2026 22:09

652

V.Āboliņa, tālr.: 67335006, fakss: 67335009

valija.abolina@mod.gov.lv