Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par projekta „Olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūras attīstība periodā no 2011.-2013.gadam” īstenošanu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pamatojums | 1) Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 5.§) „Likumprojekts „Par valsts budžetu 2011.gadam” un Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2011.–2013.gadam”” (redakcija atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra sēdes protokollēmumam (prot. Nr.73 1.§)) 5.punkts. 2) Nepieciešamība paredzēt valsts budžeta ilgtermiņa saistības valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammai 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” projekta „Olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūras attīstība periodā no 2011.-2013.gadam” īstenošanai izsniedzamā valsts galvotā aizdevuma atmaksai. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Lai gan Olimpiskais centrs „Ventspils” ir ticis izveidots bez valsts budžeta līdzekļu piesaistes, pēdējos gados Olimpiskā centra „Ventspils” attīstība ir realizēta arī ar valsts atbalstu, izsniedzot biedrībai „Latvijas Olimpiskā komiteja” (turpmāk – LOK), kura saskaņā ar Sporta likuma 11.panta otrās daļas 3.punktu, kooperējot valsts, pašvaldību un savus finanšu līdzekļus, īsteno olimpiskās kustības reģionālās attīstības programmu, valsts galvojumus: (1) 2007.gadā izsniedzot valsts galvojumu 2`500`000 latu projekta „Olimpiskā centra „Ventspils” attīstības projekts „Ventspils peldbaseina rekonstrukcija”” īstenošanai; (2) 2009.gadā izsniedzot valsts galvojumu 700`000 latu projekta „Olimpiskā centra „Ventspils” attīstības projekta „Ventspils peldbaseina rekonstrukcija” pabeigšana” īstenošanai. Te gan jāatzīmē, ka abi minētie galvojumi pēc būtības paredzēti vienam objektam – Ventspils peldbaseinam, kura rekonstrukcijā kopojumā ar valsts galvotā aizdevuma līdzekļiem ir tikuši ieguldīti 3`200`000 lati. Turpinot Olimpiskā centra „Ventspils” sporta bāzu tālāku attīstību, LOK un Ventspils pilsētas pašvaldība ir izstrādājusi projektu „Olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūras attīstība periodā no 2011.-2013.gadam” (turpmāk – Projekts), kurš paredz Olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūras attīstību, izbūvējot slēgto BMX sporta halli, kā arī veicot esošā stadiona rekonstrukciju (apgaismojuma ierīkošanu centrālajā futbola laukumā un vieglatlētikas stadionā). Tāpat Projekts paredz veikt tenisa kortu, stadiona ģērbtuvju un ledus halles pamatnes rekonstrukciju un ledus halles piebūves izbūvi. Projekta ietvaros izbūvējot slēgto BMX sporta halli, Latvijas izlases un citiem augsta līmeņa sportistiem būs iespējams trenēties jebkurā sezonā neatkarīgi no laika apstākļiem, tādējādi radot priekšnoteikumus, lai Latvija nostiprinātos kā vadošā BMX lielvalsts pasaulē. Projekta ietvaros veicot stadiona rekonstrukciju, centrālajā futbola laukumā un vieglatlētikas stadionā tiks ierīkots apgaismojums, tādejādi nodrošinot, ka sporta sacensības un mācību-treniņu process varēs notikt arī pavasara un rudens sezonu tumšajā diennakts laikā. Jāatzīmē, ka pašreiz stadionā diennakts tumšajā laikā ir ierobežotas iespējas nodrošināt augsta līmeņa sacensības un Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) sākot ar 2005/2006. gada sezonu oficiāli ir aizliegusi organizēt UEFA kausa izcīņas spēles stadionā, kamēr netiek veikta apgaismojuma sakārtošana. Projekta ietvaros veicot tenisa kortu rekonstrukciju, tiks veicināta to pieejamība ne tikai sportistiem un sacensību dalībniekiem, bet arī ikvienam interesentam. Pēc tenisa kortu rekonstrukcijas pabeigšanas būs iespējams rīkot lielāka mēroga sacensības, sākot no Eiropas Tenisa asociācijas (ETA) rīkotajiem jaunatnes turnīriem līdz pat Deivisa kausa mačiem. Projekta ietvaros tiks veikta arī esošo stadiona ģērbtuvju (kuru stāvoklis ir būtiski pasliktinājies) rekonstrukciju, tādējādi nodrošinot nepieciešamos apstākļus, kuri sportistiem ļautu saņemt labu pakalpojumu kvalitāti un koncentrēties sportisko mērķu sasniegšanai. Minēto darbu veikšana arī palielinās iespēju Olimpiskajā centrā „Ventspils” rīkot Eiropas un Pasaules kausu posmus un čempionātus, jo kvalitatīvu ģērbtuvju esamība ir viena no prasībām, kura tiek iekļauta attiecīgo starptautisko sporta organizāciju un sacensību rīkotāju memorandu prasībās. Projekta ietvaros veicot ledus halles pamatnes rekonstrukciju, tiks nodrošināts ledus virsmas līdzenums, savukārt izbūvējot ledus halles piebūvi, ledus liešanas automašīna turpmāk varēs atrasties ledus halles telpās, tādejādi novēršot virkni tehniska un operacionāla rakstura problēmas, kas rodas ledus liešanas automašīnai iebraucot ledus hallē un izbraucot to tās. Projekta īstenošana ir saistīta ar vairākos politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu īstenošanu. Sporta politikas pamatnostādnēs 2004.–2012.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2004.gada 15.septembra rīkojumu Nr.632) ir identificēta būtiska problēma, kura nopietni apdraud sporta nozares attīstību, proti, nepietiekams sporta būvju skaits valstī kopumā. Arī Nacionālajā sporta attīstības programmā 2006.–2012.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra rīkojumu Nr.838) ir norādīts uz nepieciešamību veicināt sporta bāzu attīstību. Jau Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta sēdē (prot.Nr.50 28.§) tika atzīts (protokollēmuma 4.punkts) par nepieciešamu sekmēt sporta būvju vienmērīgu izvietojumu visos valsts reģionos. Arī Ministru kabineta 2005.gada 22.marta sēdē (prot.Nr.15 26.§) izskatītajā informatīvajā ziņojumā „Par valsts sporta būvēm un to turpmāko attīstību” norādīts, ka valstij sadarbībā ar vietējām pašvaldībām jāuzņemas atbildība par galvenajiem sporta bāzu attīstības virzieniem. Tāpat tika noteikts, ka nepieciešams radīt papildu finansējuma piesaistes sistēmu, kas paredzētu daudzkanālu finansējumu (valsts, privāto, pašvaldību u.c.), lai sakārtotu un uzturētu sporta bāzes un nodrošinātu to attīstību. Minētie uzstādījumi vistiešākā mērā saskan ar Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.–2013.gadam (Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumi Nr.564) noteikto. Likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” 10.pielikumā „Valsts izsniedzamie galvojumi 2011.gadam” paredzēts valsts galvojums LOK Projekta īstenošanai 3`200`000 latu apmērā. Likuma par budžetu un finanšu vadību 37.panta trešā daļas 2.punkts imperatīvi nosaka, ka finanšu ministrs nesniedz galvojumu, ja ir paaugstināts aizdevuma atmaksas risks. Papildus minētam saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumu Nr.501 „Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība” 12.5.apakšpunktu viens no dokumentiem, kurš galvojuma pretendentam (šajā gadījumā – LOK) ir jāiesniedz Finanšu ministrijā, ir zvērinātu revidentu komercsabiedrības atzinums par projekta biznesa plāna kvalitāti atbilstoši starptautiskajā praksē pieņemtajām vērtēšanas, finanšu analīzes un modelēšanas metodēm, projekta īstenošanas iespējām, galvojuma pretendenta finansiālo stāvokli un spēju atmaksāt galvojamo kredītu, kā arī par projekta komerciālo dzīvotspēju, plānoto ieņēmumu un izmaksu pamatotību, pamatojoties uz sagaidāmās finansiālās informācijas pārbaudi. Ņemot vērā to, ka LOK nav pietiekamu finanšu līdzekļu, lai varētu veikt valsts galvotā aizdevuma atmaksu, Projekta īstenošanai izsniedzamā valsts galvotā aizdevuma atmaksai vēl pirms valsts galvojuma izsniegšanas nepieciešams paredzēt valsts budžeta ilgtermiņa saistības valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammai 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai”. Jāatzīmē, ka šāda prakse attiecībā uz valsts galvojumiem LOK, kad LOK valsts galvoto aizdevumu atmaksai tiek paredzētas valsts budžeta ilgtermiņa saistības, ir bijusi arī iepriekš (Ministru kabineta 2006.gada 10.jūlija rīkojums Nr.512 „Par valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanu”, Ministru kabineta 2007.gada 22.augusta rīkojums Nr.543 „Par Zemgales olimpiskā centra Jelgavā projekta un Olimpiskā centra „Ventspils” attīstības projekta „Ventspils peldbaseina rekonstrukcija” īstenošanu”, Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra rīkojums Nr.622 „Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra „Mežaparks” un Tenisa centra „Lielupe” rekonstrukcijas projekta un Lietišķo sporta veidu centra „Kleisti” attīstības projekta īstenošanu” un Ministru kabineta 2009.gada 15.jūlija rīkojums Nr.464 „Par Daugavpils Olimpiskā centra attīstības projekta, Zemgales Olimpiskā centra attīstības projekta un Olimpiskā centra „Ventspils” attīstības projekta „Ventspils peldbaseina rekonstrukcija” īstenošanu”). Likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” 6.pants paredz uzdevumu Ministru kabinetam mēneša laikā pēc likuma izsludināšanas apstiprināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu, informējot par to Saeimu. Ievērojot minēto, lai Izglītības un zinātnes ministrijai būtu tiesisks pamats iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par Projekta īstenošanai izsniedzamā valsts galvotā aizdevuma atmaksai paredzēto saistību iekļaušanu apstiprināšanai Ministru kabinetā iesniedzamajā Ministru kabineta rīkojuma projektā par valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu, nepieciešams attiecīgs Ministru kabineta rīkojums. Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 5.§) „Likumprojekts „Par valsts budžetu 2011.gadam” un Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2011.–2013.gadam”” (redakcija atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra sēdes protokollēmumam (prot. Nr.73 1.§)) 5.punkts paredz uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2010.gada 23.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu, kurā paredzētas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammai 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” projekta „Olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūras attīstība periodā no 2011.-2013.gadam” īstenošanai izsniedzamā valsts galvotā aizdevuma atmaksai no 2013.gada, kā arī paredzēts uzdevums Finanšu ministrijai šīs saistības iekļaut atbilstoši likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” 6.pantā noteiktam apstiprināšanai Ministru kabinetā iesniedzamajā Ministru kabineta rīkojuma projektā par valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu.” Ievērojot minēto, ir izstrādāts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par projekta „Olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūras attīstība periodā no 2011.-2013.gadam” īstenošanu” (turpmāk – Rīkojuma projekts). |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Nav attiecināms. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Rīkojuma projekts paredz uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par šādām valsts budžeta ilgtermiņa saistībām valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammai 09.23.00 „Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai” projekta „Olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūras attīstība periodā no 2011.-2013.gadam” īstenošanai izsniedzamā valsts galvotā aizdevuma atmaksai: 1. 2013.gadam – 103065 lati; 2. 2014.gadam un turpmākajiem gadiem (līdz 2028.gadam) kopā – 4527792 lati. Tāpat rīkojuma projekts paredz uzdevumu Finanšu ministrijai minētās valsts budžeta ilgtermiņa saistības iekļaut atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” 6.pantā noteiktam apstiprināšanai Ministru kabinetā iesniedzamajā Ministru kabineta rīkojuma projektā par valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | IZM un LOK. |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Nav attiecināms. |
| 7. | Cita informācija | Rīkojuma projekts attiecas uz tūrisma, sporta un brīvā laika politiku, kā arī budžeta un finanšu politiku. |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupa | Rīkojuma projekta tiesiskais regulējums tiešā veidā attiecināms uz LOK, jo paredz nepieciešamās darbības, kuru rezultātā tiks radīti priekšnoteikumi, lai LOK varētu veikt Projekta īstenošanai izsniedzamā valsts galvotā aizdevuma atmaksu. |
| 2. | Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt | Rīkojuma projekts netiešā veidā ietekmē Ventspils pilsētas pašvaldības un apkārtējo pašvaldību iedzīvotājus, kā arī sabiedrību (it īpaši sporta sabiedrību) kopumā. Projekta īstenošanas rezultātā pilnveidojot Olimpiskā centra „Ventspils” infrastruktūru, tiks pabeigta sporta kompleksa izveidošana, kurā augstas klases sportistiem tiks uzlabotas iespējas kvalitatīvi sagatavoties startiem Eiropas un pasaules čempionātos, Olimpiskajās spēlēs un citās starptautiskās sporta sacensībās. Tāpat izglītības iestāžu (t.sk., profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu) audzēkņiem un sporta klubos iesaistītajām personām tiks uzlaboti apstākļi kvalitatīva treniņprocesa norisei, kā arī paplašinātas iespējas rīkot starptautiska līmeņa sporta sacensības. Tāpat Projekta īstenošanas rezultātā pabeigtais sporta komplekss veicinās iespējas ikvienam interesentam nodarboties ar sportu un iesaistīties veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošajās aktivitātēs, tādējādi veicinot valsts sporta politikas mērķa – veidot veselas, fiziski un garīgi attīstības personības – sasniegšanu. |
| 3. | Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme | Nav attiecināms. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme | Nav attiecināms. |
| 5. | Administratīvās procedūras raksturojums | Nav attiecināms. |
| 6. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav attiecināms. |
| 7. | Cita informācija | Projekta īstenošanas rezultātā tiks: 1) nodrošināta jaunu pakalpojumu sniegšana un esošo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, tādējādi, veicinot augstas klases sportistu labāku sagatavošanos svarīgām sacensībām, kā arī bērnu un jauniešu iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs, vienlaikus arī veicinot pilnvērtīgākas un veselīgākas sabiedrības veidošanos; 2) paplašināta esošā infrastruktūra, tādejādi palielinot iespēju Olimpiskajā centrā „Ventspils” rīkot augsta līmeņa sacensības (t.sk. Eiropas un Pasaules kausu posmus vai čempionātus); 3) palielināta kopējā Olimpiskā centra „Ventspils” sporta infrastruktūras noslodze. |

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | 2010.gads |  | Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2010) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2010) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2010) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,06 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,06 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | 0 | 0 | -103,06 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | -103,06 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
|  |  | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
|  |  | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 5.2. speciālais budžets |  | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): |  |  |  |  |  |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |  |  |  |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |  |  |  |  |
| 7. Cita informācija | Atbalstot Rīkojuma projektu un pēc tam atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” 6.pantā noteiktam Ministru kabinetā apstiprinot valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu, laika posmā no 2013.gada līdz 2028.gadam valsts budžeta izdevumi palielināsies par 4`630`857 latiem* (pie nosacījuma, ka valsts galvotais aizdevums (kredīts) tiek ņemts Eiro valūtā ar fiksēto kredītiestādes likmi 4% + 6 mēnešu EURIBOR). * – Detalizētu aprēķinu skatīt sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikumā. |  |  |  |  |

Anotācijas IV, V un VI sadaļa – nav attiecināms.

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Izglītības un zinātnes ministrija, Finanšu ministrija, LOK. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide | Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Nav attiecināms. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Nav attiecināms. |
| 6. | Cita informācija | Nav. |

Izglītības un zinātnes ministrs					R.Broks

Vizē:

Valsts sekretāra vietniece

struktūrfondu jautājumos,

valsts sekretāra pienākumu izpildītāja				L.Sīka

23.12.2010. 10:05

0

E.Severs

67047935, edgars.severs@izm.gov.lv