- Ministru kabineta rīkojuma projekta

„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pamatojums | Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk tekstā - LNB) Galvenajā grāmatu krātuvē Rīgā, K.Barona ielā 14 šī gada 18. jūnijā ēkas bojājumu (ilgstoša mitruma ietekmē ir sarūsējušas pagrabā esošās metāla konstrukcijas) rezultātā ielūza grīda, un aptuveni 1200 ārzemju literatūras jaunākās un lasītāju vispieprasītākās grāmatas iekrita pagraba stāvā. Kultūras ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr. 1644 ”Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” 3.punktu nosaka, ka līdzekļus piešķir valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, ir izstrādājusi Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Avārijas situāciju vēl pasliktināja pagrabā plīsusī kanalizācijas caurule. Šobrīd ir nostiprināta grīda blakus iegruvuma vietai. Apmēram 78 000 grāmatu ir pārnestas no avārijā cietušās krātuves daļas uz drošākām telpām turpat K.Barona ielā 14 un nav pieejamas bibliotēkas lietotājiem. Tā kā LNB ēkas K.Barona ielā 14 piebūve, kurā līdz šim atradās krājums, turpmāk netiks izmantota, daļa grāmatu tiks pārvesta uz depozitāriju Silakrogā, bet daļu krājuma, kurā ir biežāk pieprasītā literatūra, paredzēts izvietot LNB telpās Tērbatas ielā 75. Krājuma pārvešanu var veikt trīs līdz četru mēnešu laikā. Uz Silakrogu pārvestās grāmatas tur tiks glabātas arī pēc jaunās LNB ēkas uzcelšanas. Lai pārvietotu bibliotēkas krājuma daļu no LNB Galvenās grāmatu krātuves uz Silakroga grāmatu krātuvi - repozitāriju, nepieciešams veikt Silakroga grāmatu krātuves - repozitārija sakārtošanu atbilstoši 2001.gada 11.septembra MK noteikumiem Nr.395 "Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi". Šie normatīvi nosaka, ka bibliotēku telpām jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 208-00 "Publiskās ēkas un būves" un LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas" prasībām, jānodrošina optimālais mikroklimats: gaisa relatīvā mitruma līmenis 45 - 55 % un gaisa temperatūra 18 - 20 ºC līmenī. Jānodrošina arī bibliotēku ugunsdzēsības signalizācijas, ugunsgrēka dzēšanas, aizsargsignalizācijas un ārkārtējo apstākļu apziņošanas sistēmu darbība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. LNB ir veikusi aprēķinus saistībā ar krājuma pārvietošanu un izvietošanu, kā arī avārijas seku likvidēšanai nepieciešamos izdevumus Galvenajā grāmatu krātuvē. Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” apsekošanas rezultātā konstatēja, ka problēmas ir pagraba pārsegumā un nepieciešams nekavējoties līdz pārseguma atjaunošanai samazināt slodzi pirmā stāva telpā. Pagraba pārseguma renovācijas un pastiprināšanas darbu gaidāmās būvizmaksas pēc valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” aprēķiniem varētu būt 25 000 lati. Precīzas būvdarbu izmaksas būs atkarīgas no konstruktīvajiem projekta risinājumiem un tikai pēc iepirkuma procedūras veikšanas būs zināma precīza būvdarbu vērtība. |

| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Nav attiecināms |
| --- | --- | --- |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz uzdevumu Finanšu ministrijai no valsts pamatbudžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Kultūras ministrijai 81 980 latus Latvijas Nacionālās bibliotēkas avārijas Galvenajā grāmatu krātuvē seku likvidēšanai, tajā skaitā: - Latvijas Nacionālajai bibliotēkai 56 980 latus; - pārskaitīšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” 25 000 latus. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Nav attiecināms |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Nav attiecināms |
| 7. | Cita informācija | Kultūras politika. |

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību

Nav attiecināms

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | 2010.gads |  | Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2010) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2010) gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2010) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 1.2. valsts speciālais budžets | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 1.3. pašvaldību budžets | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 2. Budžeta izdevumi: | 0 | 82,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | Nav attiecināms | 82,0 | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 2.2. valsts speciālais budžets | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 2.3. pašvaldību budžets | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | -82,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | Nav attiecināms | -82,0 | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 3.2. speciālais budžets | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 3.3. pašvaldību budžets | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 82,0 | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
|  |  |  | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
|  |  |  | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 5.1. valsts pamatbudžets |  | 0 | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 5.2. speciālais budžets |  | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 5.3. pašvaldību budžets |  | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms | Nav attiecināms |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Skatīt pielikumā par Latvijas Nacionālās bibliotēkas izmaksām. Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” Latvijas Nacionālās bibliotēkas pirms projekta izstrādes pārsegumu renovācija (provizoriskās) izmaksas ēkai Rīgā, K.Barona ielā 14 Būves nosaukums:; Bibliotēkas ēka. Objekta nosaukums:; Latvijas Nacionāla bibliotēka. Objekta adrese:; Rīgā , K.Barona iela 14 (lit.002). Pasūtījuma Nr.:; LNB 21.06.2010. vēstule Nr.1.1-14/258. Tāme sastādīta:; Tāme sastādīta pamatojoties uz 2010.gada vidējās tirgus cenām un Būvdarbu izcenojumu katalogu, kā arī ņemot par pamatu valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” Būvniecības nodaļas (projektu vadītājs T.Keiva) 2010.gada 8.jūlijā apsekošanas aktu.. Tāme sastādīja:; Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” Būvniecības nodaļas būvekonomists K.Karlsons (sertifikāta Nr.20-2431). Tāmes kopējās izmaksas:; 24 550,17 lati (ar PVN). Nr. p.k.; Kods (pēc BIK 2009); Darba nosaukums; Summa (Latos)*. 1; 2; 3; 4. 1.; Pārseguma renovācija (telpa 28):; 7 324. 1.1.; 02-10951; Atbrīvot 1.stāva pārsegumu no slodzes, daļēji (mēbeles un katalogi) ar pārvietošanu;; 325. 1.2.; 01-01204; Metāla balstu noma, ierīkošana pagrabstāvā (ar pārseguma balstīšanu slodzes noņemšanai) un nojaukšana;; 676. 1.3.; 10-04001 10-09034; 1.stāva pārsegumam notīrīt metāla sijas no rūsas, apstrādāt sarūsējušās vietas ar rūsas pārveidotāju, nokrāsot metāla siju virsmas ar atbilstošas kvalitātes krāsu;; 106. 1.4.; 02-11002; Caurumu izciršana mūra sienās viena ķieģeļa biezumā;; 69. 1.5.; 07-0004; Tērauda pārseguma siju montāža ar montāžas elementiem (ar domkratu);; 2 076. 1.6.; komplekss; Siju nostiprināšana ligzdās (apbetonējot);; 176. 1.7.; 07-0003; Pastiprinājuma tērauda siju montāža (ar domkratu);; 3 093. 1.8.; 10-09001; Metāla papildus apstrāde pret rūsu;; 354. 1.9.; komplekss; Jauno un veco tērauda siju balsta vietas apbetonēšana.; 449. 2.; Pārseguma renovācija (telpa 45, 42):; 5 472. 2.1.; 01-01204; Metāla balstu noma, ierīkošana pagrabstāvā (ar pārseguma balstīšanu slodzes noņemšanai) un nojaukšana;; 243. 2.2.; 10-0400110-09034; 1.stāva pārsegumam notīrīt metāla sijas no rūsas, apstrādāt sarūsējušās vietas ar rūsas pārveidotāju, nokrāsot metāla siju virsmas ar atbilstošas kvalitātes krāsu;; 24. 2.3.; 02-11002; Caurumu izciršana mūra sienās viena ķieģeļa biezumā;; 58. 2.4.; 07-0004; Tērauda pārseguma siju montāža ar montāžas elementiem (ar domkratu);; 2 277. 2.5.; komplekss; Siju nostiprināšana ligzdās (apbetonējot);; 495. 2.6.; 07-0003; Pastiprinājuma tērauda siju montāža ar domkratu;; 1 856. 2.7.; 10-09001; Metāla papildus apstrāde pret rūsu;; 250. 2.8.; komplekss; Jauno un veco tērauda siju balsta vietas apbetonēšana.; 269. 3.; Bēniņu pārseguma renovācijas tehniskais projekts un autoruzraudzība:; 1 700. Kopā (1. + 2. + 3.):; 14 496. Materiālu un būvgružu transporta izdevumi - 7%:; 527. Kopā tiešie izdevumi:; 15 023. Virsizdevumi - 15%:; 2 186. tajā skaitā: darba aizsardzība (0,2%):; 437. Peļņa - 5%:; 729. Darba devēju sociālais nodoklis 24,09 %:; 957. Kopā ar virsizdevumiem:; 18 895. PVN 21%; 3 873. Kopējā tāmes summa; 22 768. Rezerve (neparedzētiem darbiem); 2 232. Kopā izmaksas par objektu:; 25 000. * Izmaksas ir provizoriskas un precizējamas pēc publiskā iepirkuma rezultātiem un uz tā pamata noslēgta līguma ar darbu izpildītāju. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |  |  |  |  |  |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |  |  |  |  |  |
| 7. Cita informācija | Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1644 „Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus” pēc Ministru kabineta rīkojuma projekta pieņemšanas Kultūras ministrija iesniegs Finanšu ministrijā attiecīgu pieprasījumu. |  |  |  |  |

- Anotācijas IV, V un VI sadaļa nav attiecināms

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Kultūras ministrija un Finanšu ministrija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide | Jaunas valsts institūcijas netiek radītas. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Nav |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Nav |
| 6. | Cita informācija | Nav |

Kultūras ministrs							I.Dālderis

Vīza: Valsts sekretāra p.i.					U.Lielpēters

2026.07.30. 22:20

1404

Tel: 67330256; F:67330295;
Diana.Viksne@km.gov.lv