Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.marta rīkojumā Nr.140 „Par Koncepciju par vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanas iespējām valsts informācijas sistēmās”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pamatojums | - Rīkojuma projekts ir izstrādāts, lai grozītu Ministru kabineta 2011.gada 30.marta rīkojuma Nr.140 „Par Koncepciju par vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanas iespējām valsts informācijas sistēmās” (turpmāk - rīkojums) 2.punktā dotā uzdevumu izpildes termiņu. - Atbilstoši rīkojuma 2.punktam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk - VARAM) uzdots sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Iekšlietu ministriju izstrādāt un līdz 2012.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, kas nosaka vienotu tiesisko regulējumu personas autentifikācijai. - VARAM ierosina pagarināt rīkojuma 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 28.septembrim. Termiņa pagarinājums ir nepieciešams, lai rīkojuma 2.punktā dotā uzdevuma izpilde nodrošinātu vienotu tiesisko regulējumu personas autentifikācijai, ņemot vērā pašreizējo situāciju un problēmas. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | Lai izpildītu rīkojuma 2.punktā doto uzdevumu, tiek izstrādāts Autentifikācijas likumprojekts, ar kuru tiks noteikts personas autentifikācijas tiesiskais statuss. Kā arī tiek izstrādāti grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā, lai noteiktu normatīvo regulējumu vienotam personu autentifikācijas risinājumam valsts informācijas sistēmās atbilstoši koncepcijai- „Koncepcija par vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanas iespējām valsts informācijas sistēmās”. Autentifikācijas likumprojekta izstrādes gaitā tika secināts, ka viens no svarīgākajiem autentifikācijas līdzekļiem personas identitātes apliecināšanai elektroniskā vidē ir personas apliecība, kurā iekļauta informācija elektroniskā formā (elektroniskā identifikācijas karte), šo iepriekšminēto apstākļu dēļ nepieciešams ņemt vērā normatīvo regulējumu, kurš nosaka minētās personas apliecības tiesisko statusu. Personu apliecinošu dokumentu likums tika pieņemts 2012.gada 12. janvārī, un Ministru kabineta noteikumi Nr.134 „Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” tika pieņemti 2012.gada 21.februārī. Līdz ar jauno normatīvo regulējumu tika noteiktas jaunas, ar personas autentifikācijas tiesiskā statusa noteikšanu saistītas, prasības, kuras nepieciešams ņemt vērā izstrādājot Autentifikācijas likumprojektu. Šobrīd tiek izstrādāti grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā, kuros tiek paredzētas arī normas, kas saistītas ar tiesisko regulējumu personas autentifikācijai, turklāt kvalitatīva, vienota autentifikācijas tiesiskā regulējuma izstrāde un spēkā esošā normatīvā regulējuma, kas skar personas identitātes pārbaudi, atbilstoša izvērtēšana prasa būtiskus laika resursus. Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokols (Nr. Nr.33 25.§) „Par Ministru kabineta 2011.gada 17.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 32.§) "Likumprojekts "Personu apliecinošu dokumentu likums"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi” (turpmāk – protokollēmums) paredz pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 17.maija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.31 32.§) "Likumprojekts "Personu apliecinošu dokumentu likums"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 28.septembrim. Minētajā punktā dotā uzdevuma izpildei tiek izstrādāts Autentifikācijas likumprojekts, kā arī tiek izstrādāti grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā. Ņemot vērā, ka gan protokollemuma, gan rīkojuma doto uzdevumu izpildei tiek gatavoti vieni un tie paši tiesību aktu projekti, kā arī, lai sinhronizētu šo tiesību aktu projektu izstrādes termiņus, VARAM ierosina pagarināt rīkojuma 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 28.septembrim. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Projekts šo jomu neskar |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Rīkojuma 2.punkta grozījumu mērķis ir pagarināt tajā noteikto termiņu, ņemot vērā pašreizējo situāciju un problēmas. Termiņa pagarinājums ir nepieciešams, lai rīkojuma 2.punktā dotā uzdevuma izpilde nodrošinātu vienotu tiesisko regulējumu personas autentifikācijai. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija un Iekšlietu ministrija. |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Grozījumi rīkojuma 2.punktā ir nepieciešami, lai precizētu tajā noteikto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nosacījumus (uzdevumu izpildes termiņu). Šie grozījumi neietekmē sabiedrības intereses, tāpēc nodrošināt sabiedrības līdzdalību šo grozījumu izstrādē nav nepieciešams. |
| 7. | Cita informācija | Nav |

Anotācijas II, III, IV, V  un VI sadaļa – nav attiecināms

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija un Iekšlietu ministrija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Nav attiecināms. |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide | Jaunu institūciju izveide nav nepieciešama. |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Nav attiecināms. |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Nav attiecināms. |
| 6. | Cita informācija | Nav. |

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs		E.Sprūdžs

Vizē:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
valsts sekretārs		A.Antonovs

- 15.06.2012. 10:51

- 0

- R.Guds 67770310

rihards.guds@varam.gov.lv